­

SELECCIÓN DE CONSULTORES

SOLICITUD DE PROPUESTAS

**DP No.:** *AIPMUSRD - 1.8*

**Selección de Consultores para***:*

**Diseño conceptual de la red de transporte masivo y del SITP de Santiago de Los Caballeros y factibilidad de corredor de transporte masivo prioritario**

*Prestación de apoyo para la implementación y la gestión de un programa de movilidad urbana sostenible en la República Dominicana y del plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) del Gran Santo Domingo - AIPMUS*

*República Dominicana*

**Agence Française de Développement**





**Emitida el:** *22 de febrero de 2022*

**Tabla de contenido**

[Carta de Invitación 3](#_Toc78100582)

[Sección I - Instrucciones a los Consultores 4](#_Toc78100583)

[Sección II - Hoja de Datos 13](#_Toc78100584)

[Sección III - Propuesta técnica – Formularios 21](#_Toc78100585)

[estándar 21](#_Toc78100586)

[Sección IV – Propuesta financiera – Formularios estándar 31](#_Toc78100587)

[Sección V – Criterios de Elegibilidad 35](#_Toc78100588)

[Sección VI – Normas de la AFD – Prácticas Fraudulentas y Corruptas – Responsabilidad Ambiental y Social 37](#_Toc78100589)

[Sección VII – Términos de Referencia 39](#_Toc78100590)

[Sección VIII – Condiciones de Contrato y formularios estándar de Contrato 48](#_Toc78100591)

Carta de Invitación

*Santo Domingo, 22 de febrero de 2022*

Señores/Señoras

1. El *Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) de la República Dominicana* (en adelante denominado "**el cliente”** *ha recibido* de la Unión Europea fondos para financiar parcialmente el costo de la **“Prestación de apoyo para la implementación y la gestión de un programa de movilidad urbana sostenible en la República Dominicana y del plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) del Gran Santo Domingo - AIPMUS”.** ElINTRANT se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del Contrato para el cual se emite esta Solicitud de Propuesta.
2. El Cliente invita a presentar Propuestas para prestar los siguientes servicios de consultoría (en adelante denominado "**los Servicios**"): “**Diseño conceptual de la red de transporte masivo y del SITP de Santiago de Los Caballeros y factibilidad de corredor de transporte masivo prioritario**”. En los Términos de Referencia adjuntos (Sección VII) se proporcionan más detalles sobre los Servicios.
3. Esta Solicitud de Propuesta (SP) se ha enviado a los siguientes Consultores incluidos en la Lista Corta:

a. Cal y Mayor

b. AC&A - Setec

c. Idom

d. Logit

e. INGEROP-DVDH

f. SYSTRA

1. No se permite transferir esta invitación a ningún otro Consultor.
2. La SP incluye los siguientes documentos:

* Sección I - Instrucciones a los Consultores (IAC);
* Sección II - Hoja de Datos;
* Sección III - Propuesta técnica - formularios estándar;
* Sección IV - Propuesta financiera - formularios estándar;
* Sección V - Criterios de Elegibilidad;
* Section VI - Normas de la AFD - Prácticas Fraudulentas y Corruptas – Responsabilidad Ambiental y Social;
* Sección VII - Términos de Referencia (TDR);
* Sección VIII – Condiciones de Contrato y formularios estándar de Contrato.

1. Sírvase informarnos antes del 28 de febrero de 2022 por escrito al correo electrónico [movilidadsostenible@intrant.gob.do](mailto:movilidadsostenible@intrant.gob.do) :
2. Que haya recibido la Carta de Invitación; y
3. Si desea presentar une Propuesta solo o si desea resaltar su experiencia solicitando permiso para asociarse con otra(s) firma(s) de la lista corta.
4. Detalles de la fecha y hora límites para la presentación de Propuestas y la dirección donde enviarlas figuran en la Subcláusula 17.1 de las IAC.

Atentamente,

*ALEXANDRA CEDEÑO*

*Directora de Movilidad Sostenible - Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre - INTRANT*

**PARTE I**

Sección I - Instrucciones a los Consultores

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. **Disposiciones Generales** |
| 1. **Definiciones** | * 1. "**AFD**" significa *Agence Française de Développement* (AFD).   2. "**Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)**" significa una asociación con o sin personería jurídica distinta de la de sus miembros, de más de un Consultor, donde un miembro está autorizado para realizar todas las actividades comerciales para y en nombre de los demás miembros de la APCA, y donde los miembros de la APCA son conjunta y solidariamente responsables por el cumplimiento del Contrato.   3. "**CI**" significa la Carta de Invitación que el Cliente envía a los Consultores de la Lista Corta.   4. "**Cliente**" significa la agencia ejecutora con la cual el Consultor seleccionado firma el Contrato para prestar los Servicios   5. **Consultor**" significa una firma Consultora profesional o entidad legalmente constituida que pueda prestar o preste los Servicios al Cliente bajo el Contrato.   6. "**Contrato**" significa un acuerdo legalmente vinculante firmado entre el Cliente y el Consultor e incluye todos los documentos adjuntos que se enumeran en la Cláusula 1 de dicho Contrato, que son las Condiciones Generales (CG), las Condiciones Especiales (CE), y los Apéndices.   7. "**Día**" significa un día calendario.   8. "**Expertos**" significa colectivamente, Expertos Clave, Expertos No Clave o cualquier otro personal del Consultor, Subconsultor o miembro(s) de la APCA.   9. "**Experto(s) Clave**" significa un profesional individual, suministrado por el Consultor o un Subconsultor, cuyas capacidades, calificaciones, conocimiento y experiencia son vitales para el desempeño de los Servicios bajo el Contrato y cuyo CV es tomado en cuenta en la evaluación técnica de la Propuesta del Consultor.   10. "**Experto(s) No Clave**" significa un profesional individual suministrado por el Consultor o un Subconsultor y quien es asignado para desempeñar los Servicios o alguna parte de ellos bajo el Contrato, y cuyo CV no es evaluado de manera individual.   11. "**Filial(es)**" significa un individuo o una entidad que controle, directa o indirectamente, o que esté bajo control común con el Consultor.   12. "**Hoja de Datos**" significa una parte integral de las Instrucciones al Consultor (IAC) Sección II, que se utiliza para reflejar las condiciones específicas del país y de la contratación para suplementar más no para reemplazar las disposiciones de las IAC.   13. "**IAC**" (esta Sección I de la SP) significa las Instrucciones a Consultores que suministren a los Consultores de la Lista Corta toda la información necesaria para la preparación de sus Propuestas.   14. "**Ley Aplicable**" significa las leyes y los reglamentos en vigor en el país del Cliente, o en el país que se indique en la **Hoja de Datos**, que sean expedidas y se encuentren vigentes de cuando en cuando.   15. "**Propuesta**" significa la Propuesta técnica y la Propuesta financiera del Consultor.   16. "**Servicios**" significa los de Servicios de consultoría que deberá realizar el Consultor en virtud del Contrato.   17. "**SP**" significa la Solicitud de Propuesta que prepara el Cliente para la selección de Consultores.   18. "**Subconsultor**" significa una entidad a la que el Consultor propone subcontratar para cualquier parte de los Servicios mientras siga siendo responsable ante el Cliente durante el desempeño del Contrato.   19. "**TDR**" (Sección VII de la SP) significa los Términos de Referencia y explica los objetivos, magnitud del trabajo, actividades y tareas a realizar, las responsabilidades respectivas del Cliente y el Consultor y los resultados esperados y productos de los Servicios a entregarse. |
| 1. **Introducción** | * 1. El Cliente identificado en la **Hoja de Datos** seleccionará un Consultor de la Carta de Invitación, según el método de selección especificado en la **Hoja de Datos**.   2. Se invita a los Consultores de la Lista Corta a presentar una Propuesta técnica y una Propuesta financiera para prestar los Servicios requeridos para el trabajo especificado en la **Hoja de Datos**. La Propuesta constituirá la base para las negociaciones y, eventualmente, para la suscripción del Contrato con el Consultor seleccionado.   3. Los Consultores deben tener en cuenta la Ley Aplicable en la preparación de sus Propuestas. Los Consultores podrán asistir a la reunión previa a la presentación de Propuestas, si en la **Hoja de Datos** se especifica dicha reunión. La asistencia a esta reunión es optativa y será a cargo de los Consultores.   4. El Cliente, oportunamente y sin costo para los Consultores, proporcionara los insumos, datos del proyecto relevantes e informes requeridos para la preparación de la Propuesta del Consultor según se especifica en la **Hoja de Datos**. |
| 1. **Conflicto de intereses** | * 1. El Consultor debe dar asesoramiento profesional, objetivo e imparcial y en todo momento debe otorgar máxima importancia a los intereses del Cliente y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses de las instituciones a que pertenece y sin consideración alguna de cualquier labor futura.   2. El Consultor tiene la obligación de revelar al Cliente cualquier situación de conflicto de interés real o potencial que tenga impacto en su capacidad de atender los mejores intereses del Cliente. El hecho de no hacerlo puede conducir a la descalificación del Consultor o a la terminación del Contrato.   3. Sin que ello constituya limitación alguna a lo anterior, y salvo que la **Hoja de Datos** indique otra cosa, no se contratará al Consultor bajo ninguna de las circunstancias que se indican a continuación:      1. Actividades conflictivas         1. Conflicto entre actividades de servicios de consultoría y adquisición de bienes, obras plantas o servicios de no consultoría: una firma, o cualquiera de sus Afiliadas, contratada por el Cliente para suministrar bienes, o construir obras o prestar servicios de no consultoría para un proyecto, será descalificada para prestar servicios de consultoría que resulten o que se relacionen directamente con esos bienes, obras, plantas o servicios de no consultoría. Recíprocamente, una firma, o cualquiera de sus Afiliadas contratada para prestar servicios de consultoría para la preparación o ejecución de un proyecto, quedará descalificada para posteriormente suministrar bienes, obras, plantas o servicios de no consultoría que resulten o que se relacionen directamente con los servicios de consultoría prestados por la firma para dicha preparación o ejecución.      2. Trabajos conflictivos         1. Conflicto entre trabajos de consultoría: un Consultor (incluyendo sus Expertos y Sub-Consultores) o cualquiera de sus Afiliados no podrá ser contratado para realizar trabajos que por su naturaleza estén en conflicto con otros trabajos que el Consultor ejecute para el mismo u otro Cliente.      3. Relaciones conflictivas         1. Relaciones con el personal del Cliente: no se le podrá adjudicar un Contrato a un Consultor (incluyendo sus Expertos y Sub-Consultores) que tenga un negocio cercano o relación familiar con un personal profesional del Cliente que esté directamente o indirectamente involucrado en cualquier parte de: (i) la preparación de los Términos de Referencia de los Servicios; (ii) el proceso de selección del Consultor; o (iii) la supervisión del Contrato, salvo que el conflicto que se derive de esta relación haya sido resuelto a través del proceso de selección y ejecución del Contrato de manera aceptable para la AFD. |
| 1. **Ventaja competitiva injusta** | * 1. La equidad y la transparencia en el proceso de selección requieren que los Consultores o sus Afiliadas que compitan para un trabajo específico no deriven una ventaja competitiva por haber prestado servicios de consultoría relacionados con el trabajo en cuestión. Para tal fin, el Cliente deberá indicar en la **Hoja de Datos** y poner a disposición de todos los Consultores de la Lista Corta junto con esta SP, toda la información que en tal respecto daría a dicho Consultor alguna ventaja competitiva injusta sobre otros Consultores competidores. |
| 1. **Prácticas corruptas y fraudulentas** | * 1. La AFD exige cumplimiento de su política con respecto a las prácticas corruptas y fraudulentas que se indican en la Sección VI.   2. Conforme a este principio, los Consultores deberán permitir a la AFD a examinar los documentos y la documentación contable, y cualquier otro documento, relativos a la presentación de la Propuesta y a la ejecución del contrato (en caso de adjudicación) y someterlos a una auditoría por auditores designados por la AFD. |
| 1. **Elegibilidad** | * 1. La AFD permite que Consultores (individuos, firmas, incluidas APCAs y cada uno de sus miembros) de cualquier país ofrezcan servicios de consultoría para proyectos que financia, siempre que cumplan con los requisitos de elegibilidad tal y como se definen en la Sección V.   2. Además, es responsabilidad del Consultor garantizar que sus Expertos, miembros de la APCA, Sub-Consultores, agentes (declarados o no), subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores y/o sus empleados, cumplan con los requisitos de elegibilidad según se establece por la AFD en la Sección V.   3. El Consultor solo podrá contratar como Expertos a representantes del gobierno o a funcionarios del estado si dicha contratación es conforme a la Ley Aplicable y (i) si están con licencia sin remuneración, han renunciado o se han jubilado; (ii) si no están siendo contratados por el organismo para el cual trabajaron justo antes de su licencia, de su renuncia o de su jubilación; y (iii) si su contratación no da lugar a un conflicto de intereses. |
|  | 1. **Preparación de las Propuestas** |
| 1. **Consideraciones generales** | * 1. Para la preparación de la Propuesta, se espera que el Consultor revise detalladamente la SP. Deficiencias materiales en suministrar la información solicitada en la SP podrá resultar en el rechazo de la Propuesta. |
| 1. **Costo de la elaboración de la Propuesta** | * 1. El Consultor asumirá todos los costos asociados con la preparación y presentación de la Propuesta, y el Cliente no será responsable por tales costos, independientemente de la forma en que se haga el proceso de selección o el resultado de la misma. |
| 1. **Idioma** | * 1. La Propuesta, así como toda la correspondencia y documentos relacionados con la Propuesta, que sean intercambiados entre el Consultor y el Cliente serán escritos en el/los idioma(s) que se indica(n) en la **Hoja de Datos**. |
| 1. **Documentos que comprenden la Propuesta** | * 1. La Propuesta comprenderá los documentos y formularios que figuran en la **Hoja de Datos**.   2. El Consultor deberá entregará información sobre comisiones, gratificaciones y honorarios a que hubiere lugar, pagados o que vayan a ser pagados a agentes o a cualquier otra parte con respecto a esta Propuesta, y en caso de adjudicación, la ejecución del Contrato. |
| 1. **Solamente una Propuesta** | * 1. El Consultor presentara solamente una Propuesta, bien sea a nombre propio o como miembro de una APCA. Si un Consultor (incluido un miembro de una APCA) presenta o participa en más de una Propuesta, todas estas Propuestas serán descalificadas y rechazadas. Sin embargo, salvo que la **Hoja de Datos** indique otra cosa, esto no impedirá que un Subconsultor o personal del Consultor participe como Experto Clave y Experto No Clave en más de una Propuesta. |
| 1. **Validez de la Propuesta** | * 1. La **Hoja de Datos** indica el periodo durante el cual la Propuesta del Consultor permanecerá válida después de la fecha límite para la presentación de Propuestas.   2. Durante este periodo, el Consultor deberá mantener su Propuesta original sin ningún cambio, incluida la disponibilidad de los Expertos Clave, precios propuestos y el precio total.   3. Si se establece que algún Experto Clave que sea nominado en la Propuesta del Consultor no estaba disponible en el momento de presentar la Propuesta o que se incluyó en la Propuesta sin antes obtener su confirmación, dicha Propuesta será descalificada y rechazada para evaluación posterior.   4. Extensión del periodo de validez      1. El Cliente hará todo lo que esté a su alcance para completar las negociaciones dentro de este periodo. Sin embargo, el Cliente podrá pedirle por escrito a los Consultores que extiendan el periodo de la validez de sus ofertas si fuera necesario.      2. Si el Consultor acuerda extender la validez de su Propuesta, ello se hará sin ningún cambio en la Propuesta original y con la confirmación de la disponibilidad de los Expertos Clave.      3. El Consultor podrá rechazar extender la validez de su Propuesta en cuyo caso, dicha Propuesta no se evaluará más.   5. Sustitución de los Expertos Clave en caso de extensión del periodo de validez      1. Si alguno de los Expertos Clave no está disponible por el periodo de validez extendido, el Consultor deberá entregar una justificación adecuada escrita y prueba a satisfacción del Cliente, junto con la solicitud de sustitución. En tal caso, un Experto Clave de reemplazo deberá tener calificaciones y experiencia iguales o mejores que las del Experto Clave propuesto inicialmente. Sin embargo, la evaluación técnica seguirá basándose en la evaluación del CV del Experto Clave original.      2. Si el Consultor no suministra un Experto Clave de reemplazo con calificaciones iguales o mejores, o si las razones expuestas para el reemplazo o justificación no son aceptables al Cliente, dicha Propuesta será rechazada.   6. Subcontratación      1. El Consultor no podrá subcontratar la totalidad de los Servicios. |
| 1. **Aclaración y enmiendas de la SP** | * 1. El Consultor podrá solicitar una aclaración de cualquier parte de la SP, durante el periodo indicado en la **Hoja de Datos** antes de la fecha límite para la presentación de Propuestas. Toda solicitud de aclaración deberá enviarse por escrito o por correo electrónico a la dirección del Cliente indicada en la **Hoja de Datos**. El Cliente responderá por escrito o por correo electrónico a esa solicitud y enviará copias escritas de la respuesta (incluyendo una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia) a todos los Consultores de la Lista Corta. Si el Cliente considera necesario enmendar la SP como resultado de una aclaración, lo hará siguiendo el procedimiento que se describe a continuación:      1. En cualquier momento antes de la fecha límite para la presentación de Propuestas, el Cliente podrá enmendar la SP emitiendo una enmienda por escrito o por medio de correo electrónico. La enmienda deberá ser enviada a todos los Consultores de la Lista Corta y será obligatoria para ellos. Los Consultores de la Lista Corta deberán acusar recibo por escrito de todas las enmiendas.      2. El Cliente podrá extender la fecha límite para la presentación de Propuestas si la enmienda es considerable, con el fin de otorgar tiempo razonable a los Consultores para tenerla en cuenta en la preparación de sus Propuestas.   2. El Consultor podrá presentar una Propuesta modificada o una modificación de cualquier parte de la misma en cualquier momento antes de la fecha límite para la presentación de Propuestas. Después de la fecha límite no se aceptarán modificaciones a la Propuesta técnica o financiera. |
| 1. **Preparación de las Propuestas – consideraciones específicas** | * 1. En la preparación de la Propuesta, el Consultor deberá prestar especial atención a lo siguiente:      1. Si un Consultor de la Lista Corta considera que puede optimizar su experiencia para el trabajo asociándose con otros Consultores en forma de APCA, lo puede hacer asociándose ya sea con (a) Consultores que no estén en la Lista Corta, o (b) con Consultores de la Lista Corta si así lo permite la **Hoja de Datos**. Una APCA con un Consultor que no figure en la Lista Corta deberá obtener la aprobación del Cliente. Cuando se asocie con firmas que no estén en la Lista Corta en forma de una APCA, el Consultor de la Lista Corta deberá ser el representante líder del grupo. Si Consultores de la Lista Corta se asocian entre sí, cualquiera de ellos podrá ser el representante líder del grupo.      2. El Cliente podrá indicar en la **Hoja de Datos** el insumo de tiempo estimado de los Expertos Clave (expresado en persona-meses) o el costo total estimado del Cliente para la conclusión de la tarea, pero en ningún caso ambos. Este estimativo es indicativo y la Propuesta se basará en los estimativos del Consultor para el mismo.      3. Si así se indica en la **Hoja de Datos**, el Consultor deberá incluir en su Propuesta al menos el mismo insumo de tiempo (en la misma unidad que se indica en la **Hoja de Datos**) de los Expertos Clave y a falta de ello, la Propuesta financiera será rechazada.      4. Para trabajos bajo el método de Selección Basada en Presupuesto Fijo, no se divulga el insumo de tiempo estimado de los Expertos Clave. En la **Hoja de Datos** figura el presupuesto total disponible, indicándose si incluye o excluye impuestos, y la Propuesta financiera no podrá exceder este presupuesto. |
| 1. **Formato y contenido de la Propuesta técnica** | * 1. La Propuesta técnica no deberá incluir ninguna información financiera. Una Propuesta técnica que contenga información financiera será declarada inadmisible.      1. El Consultor no está autorizado a proponer Expertos Clave de reemplazo. Se presentará sólo un CV por Experto Clave. En caso contrario, la Propuesta será declarada inadmisible.      2. No se autorizarán variaciones.   2. La Propuesta técnica deberá ser preparada utilizando los formularios estándar de la Sección III de la SP. |
| 1. **Propuesta financiera** | * 1. La Propuesta financiera será preparada utilizando los formularios estándar de la Sección IV de la SP. La Propuesta deberá listar todos los costos asociados con las tareas, incluyendo (a) remuneración de Expertos Clave y Expertos No Clave, (b) los otros gastos indicados en la **Hoja de Datos**.   2. Ajustes de precios   Para trabajos con una duración de más de 18 meses, se aplicará una provisión de reajuste de precio por concepto de remuneración si así se indica en la **Hoja de Datos**.   * 1. Impuestos   La Propuesta financiera debe estimar por separado, los impuestos, tarifas, tasas, gravámenes y otros cargos fiscales aplicables en el país del Cliente de conformidad con la Ley Aplicable a los Consultores, los Subcontratistas y al Personal (que no sea nacional o residente permanente en el país del Cliente) como indicado en la **Hoja de Datos**. El Consultor y sus Subconsultores y Expertos son responsables por todas las obligaciones fiscales que surjan del Contrato, salvo que la **Hoja de Datos** indique otra cosa. La **Hoja de Datos** incluye información sobre impuestos en el país del Cliente.   * 1. Moneda de la Propuesta   El Consultor podrá expresar el precio por sus Servicios en la(s) moneda(s) indicada(s) en la **Hoja de Datos**. Si se indica en la **Hoja de Datos**, la porción del precio que representa el costo local se indicará en la moneda nacional.   * 1. Moneda de pago   Los pagos bajo el Contrato se harán en la moneda o monedas en la que se solicite el pago en la Propuesta. |
|  | 1. **Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas** |
| 1. **Presentación, sellamiento y marcación de las Propuestas** | * 1. El Consultor deberá presentar una Propuesta firmada y completa que comprenda los documentos y formularios de acuerdo con la Cláusula 10 (Documentos que comprenden la Propuesta). La presentación podrá hacerse por correo o a mano. Si la **Hoja de Datos** así lo indica, el Consultor tiene la opción de presentar sus Propuestas por medio electrónico.   2. Un representante autorizado del Consultor deberá firmar las cartas de presentación originales en el formulario requerido, tanto para la Propuesta técnica, y para la Propuesta financiera y deberá rubricar todas las páginas de ambas. La autorización será en forma de un poder escrito adjunto a la Propuesta técnica.      1. Una Propuesta presentada por una APCA deberá ser firmada por todos los miembros para que sea legalmente obligatoria para todos ellos, o por un representante autorizado que tenga un poder escrito firmado por el representante autorizado de cada uno de los miembros.   3. Toda modificación, revisión, interlineado, borradura o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Propuesta.   4. Las Propuestas técnica y financiera firmadas deberán estar marcadas como "**ORIGINAL**", y sus copias como "**COPIA**" según sea el caso. El número de copias está indicado en la **Hoja de Datos**. Todas las copias requeridas deben hacerse del original. Si hay discrepancias entre el original y las copias, prevalecerá el original.   5. El original y todas las copias de la Propuesta técnica deberán ponerse en un sobre sellado, marcado claramente como "**PROPUESTA TÉCNICA**", seguido del nombre del trabajo, numero de referencia, nombre y dirección del Consultor, y con la siguiente advertencia: "**NO ABRIR HASTA LA APERTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA**".   6. Así mismo, el original de la Propuesta financiera deberá ponerse en un sobre sellado marcado claramente como "**PROPUESTA FINANCIERA**", seguido del nombre del trabajo, número de referencia, nombre y dirección del Consultor, y con la siguiente advertencia: "**NO ABRIR AL MISMO TIEMPO QUE LA PROPUESTA TÉCNICA**".   7. Los sobres conteniendo la Propuesta técnica y la Propuesta financiera deberán ponerse en un sobre exterior, que también deberá estar sellado. En este sobre exterior deberá figurar la dirección donde se deben presentar las Propuestas, el número de referencia de la SP, el nombre del trabajo, nombre y dirección del Consultor, y la siguiente advertencia marcada con claridad: "**NO ABRIR ANTES DE LA APERTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA**".   8. Si los sobres y paquetes que contengan las Propuestas no están sellados y marcados como se ha estipulado, el Cliente no asumirá ninguna responsabilidad en caso de que la Propuesta se traspapele, se pierda o sea abierta prematuramente.   9. La Propuesta o sus modificaciones deberán ser recibidas por el Cliente a la dirección indicada en la **Hoja de Datos** no más tarde que el plazo límite que se indica en la **Hoja de Datos**, o en cualquier extensión de esta fecha límite. Toda Propuesta o su modificación que reciba el Cliente después del plazo límite serán declaradas como recibidas tarde y rechazadas, y devueltas rápidamente sin abrir. |
| 1. **Confidencialidad** | * 1. Desde el momento de la apertura de las Propuestas hasta el momento de adjudicación del Contrato, el Consultor no deberá comunicarse con el Cliente sobre ningún tema relacionado con su Propuesta técnica y/o financiera. La información relacionada con la evaluación de las Propuestas y recomendaciones de adjudicación no podrá ser revelada a los Consultores que hayan presentado las Propuestas ni a ninguna otra parte que no esté involucrada oficialmente con el proceso, hasta la publicación de la información de adjudicación del Contrato.   2. Cualquier intento de los Consultores de la Lista Corta o de cualquier parte a nombre del Consultor de influenciar indebidamente al Cliente en la evaluación de las Propuestas o en las decisiones de adjudicación del Contrato podrá resultar en el rechazo de la Propuesta.   3. No obstante las anteriores disposiciones, desde el momento de apertura de la Propuesta hasta el momento de la publicación de adjudicación del Contrato, si un Consultor desea contactar al Cliente sobre algún asunto relacionado con el proceso de selección, solo podrá hacerlo por escrito. |
| 1. **Apertura de las Propuestas técnicas** | * 1. El comité de evaluación del Cliente procederá a abrir las Propuestas técnicas en presencia de los representantes autorizados de los Consultores de la Lista Corta que opten por asistir (en persona o en línea si esta opción es ofrecida en **la Hoja de Datos**). La fecha, hora y dirección de la apertura se indican en la **Hoja de Datos**. Los sobres con la Propuesta financiera permanecerán sellados y guardados bajo estricta seguridad con un auditor público reconocido o autoridad independiente hasta que sean abiertos de acuerdo con la Cláusula 23 del IAC.   2. Cuando se abran las Propuestas técnicas se leerá lo siguiente: (i) nombre del Consultor, o, en el caso de una APCA, el nombre de ésta, el nombre del representante líder del grupo y los nombres de todos los miembros; (ii) la presencia o ausencia de un sobre debidamente sellado con la Propuesta financiera; (iii) modificaciones a la Propuesta presentadas antes de la fecha límite para la presentación de Propuestas; y (iv) cualquier otra información que se estime apropiada o según se indica en la **Hoja de Datos**. |
| 1. **Evaluación de las Propuestas** | * 1. Sujeto a lo que disponga la Subcláusula 15.1 de las IAC, los evaluadores de las Propuestas técnicas no tendrán acceso a las Propuestas financieras sino hasta que se concluya la evaluación técnica.   2. El Consultor no podrá alterar ni modificar su Propuesta de ninguna forma luego de la fecha límite para la presentación de Propuestas salvo según se permite en la Subcláusula 12.7 de estas IAC. Al evaluar las Propuestas, el Cliente hará la evaluación únicamente con base en las Propuestas técnicas y financieras presentadas. |
| 1. **Evaluación de las Propuestas técnicas** | * 1. El comité de evaluación del Cliente evaluará las Propuestas técnicas sobre la base de su conformidad con los Términos de Referencia y la SP, aplicando los criterios y subcriterios de evaluación y el sistema de puntos que se indica en la **Hoja de Datos**. A cada Propuesta aceptable se le asignará un puntaje técnico. Una Propuesta que en esta etapa no responda a aspectos importantes de la SP o no logra obtener el puntaje técnico mínimo indicado en la Hoja de Datos, será rechazada. |
| 1. **Propuestas financieras para SBC** | * 1. Siguiendo la clasificación de las Propuestas técnicas, cuando la selección es basada solamente en la calidad (SBC), el Consultor clasificado en el primer lugar es invitado a negociar su Contrato. Únicamente la Propuesta financiera del Consultor que obtenga el primer puesto en la Propuesta técnica será abierta por el comité de evaluación del Cliente. Las demás Propuestas financieras serán devueltas sin abrir, una vez se concluyan con éxito las negociaciones del Contrato y se firme el Contrato. |
| 1. **Apertura pública y evaluación de las Propuestas financieras (solamente para selección basada en calidad y costos (SBCC), selección basada en el presupuesto fijo (SBPF), y selección basada en menor costo (SMC))** | * 1. Una vez finalizada la evaluación técnica, el Cliente notificará a los Consultores cuyas Propuestas fueron consideradas inadmisibles porque no se ajustaron a la SP o a los Términos de Referencia, o no obtuvieron el puntaje técnico mínimo de calificación (y suministrará información relacionada con el puntaje técnico general del Consultor), que sus Propuestas financieras les serán devueltas sin abrir una vez termine el proceso de selección y firma del Contrato. Simultáneamente, el Cliente deberá notificar por escrito a los Consultores que hayan obtenido el puntaje técnico mínimo y les informará la fecha, hora y lugar de apertura de las Propuestas financieras. La fecha de apertura deberá permitir a los Consultores tiempo suficiente para que hagan los arreglos necesarios para asistir a la apertura. La asistencia del Consultor a la apertura de las Propuestas financieras (en persona, o en línea si esta opción se indica en la **Hoja de Datos**) es opcional y a elección del Consultor.   2. Las Propuestas financieras serán abiertas por el comité de evaluación del Cliente en presencia de los representantes de los Consultores cuyas Propuestas hayan obtenido el mínimo puntaje técnico. En el momento de la apertura, los nombres de los Consultores, los puntajes técnicos obtenidos y los precios totales serán leídos en alta voz y registrados. Una copia del registro será enviada a todos los Consultores que hayan presentado Propuestas. |
| 1. **Corrección de errores** | * 1. Los actividades y productos descritos en la Propuesta técnica pero no costeadas en la Propuesta financiera, serán asumidas que están incluidas en los precios de otras actividades o productos, y ninguna corrección aplicará a la Propuesta financiera.   2. Contratos sobre base de tiempo trabajado   En el caso de un Contrato sobre base de tiempo trabajado, el comité de evaluación del Cliente (a) corregirá cualquier error de cálculo o aritmético, y (b) ajustará los precios en caso de que no reflejen todos los insumos incluidos para las respectivas actividades o aspectos en la Propuesta técnica. En caso de discrepancia entre (i) un monto parcial (subtotal) y el monto total, o (ii) entre el monto que resulte de la multiplicación del precio unitario con cantidad y precio total, o (iii) entre palabras y cifras, regirá lo primero. En caso de discrepancia entre la Propuesta técnica y la Propuesta financiera con respecto a las cuantificaciones, el comité de evaluación del Cliente corregirá la cuantificación que se indique en la Propuesta financiera de manera que sea acorde con la que se indica en la Propuesta técnica, aplicará el respectivo precio unitario incluido en la Propuesta financiera a la cantidad corregida, y corregirá el costo total de la Propuesta.   * 1. Contratos de suma global   En el caso de un Contrato de suma global, se considerará que el Consultor ha incluido todos los precios en la Propuesta financiera, y, por lo tanto, no se harán correcciones aritméticas ni reajustes de precio. El precio total, neto de impuestos entendido según la Cláusula IAC 25 siguiente, especificado en la Propuesta de Precio (formulario FIN-1) será considerado el precio ofrecido. |
| 1. **Impuestos** | * 1. La evaluación de la Propuesta financiera del Consultor excluirá impuestos y derechos en el país del Cliente de acuerdo con las instrucciones en la **Hoja de Datos**. |
| 1. **Conversión a una moneda** | * 1. Para propósitos de evaluación, los precios serán convertidos a una sola moneda utilizando las tasas de cambio de venta, origen y fecha que se indica en la **Hoja de Datos**. |
| 1. **Evaluación combinada de calidad y costo (SBCC, SBPF, SMC)** | * 1. En el caso de selección basada en calidad y costos (SBCC), el puntaje total es calculado ponderando los puntajes técnicos y financieros y agregándolos de acuerdo con la fórmula e instrucciones en la **Hoja de Datos**. El Consultor que obtenga el puntaje técnico y financiero combinado más alto será invitado a las negociaciones.   2. En caso de selección basada en el presupuesto fijo (SBPF), las Propuestas que excedan el presupuesto señalado en la Subcláusula 14.1.4 de la **Hoja de Datos** serán rechazadas. El Cliente seleccionará el Consultor que haya presentado la Propuesta técnica que ocupe.   3. En el caso de selección basada en menor costo (SMC), el Cliente seleccionará el Consultor con el precio total más bajo entre los Consultores que han obtenido el puntaje técnico mínimo, y el Consultor seleccionado será invitado a negociar el Contrato. |
| 1. **Propuesta financiera anormalmente baja** | * 1. Si la Propuesta financiera es veinte por ciento (20%) o más inferior a la estimación del Cliente, y a menos que éste pueda demostrar que la estimación es errónea, el Cliente le pedirá al Consultor que le entregue el desglose de los precios para cualquier elemento de la Propuesta financiera, con el fin de establecer que dichos precios y cantidades cifradas son compatibles con, por un lado, la metodología, los recursos y el cronograma propuestos, y por otro, los Términos de Referencia (TDR). Si resultase que el precio fuera anormalmente bajo, salvo que las disposiciones de la Subcláusula IAC 24.1.1 aplique, la Propuesta financiera podrá ser declarada no conforme y ser rechazada. |
|  | 1. **Negociaciones y Adjudicación** |
| 1. **Negociaciones** | * 1. Las negociaciones se realizarán en la fecha y en la dirección indicada en la **Hoja de Datos** con el/los representantes(s) del Consultor quienes deberán tener un poder escrito para negociar y firmar el Contrato en nombre del Consultor.   2. El Cliente elaborará el acta de las negociaciones la cual será firmada por el Cliente y por el representante autorizado del Consultor.   3. Disponibilidad de Expertos Clave      1. El Consultor invitado deberá confirmar la disponibilidad de todos los Expertos Clave incluidos en la Propuesta como prerrequisito de las negociaciones, o, si fuere el caso, un reemplazo de acuerdo con la Cláusula 12 de las IAC. El hecho de no confirmar la disponibilidad de los Expertos Clave podrá resultar en que la Propuesta del Consultor sea rechazada y que el Cliente proceda a negociar el Contrato con el Consultor que obtenga el siguiente puntaje.      2. No obstante, lo anterior, la sustitución de los Expertos Clave en las negociaciones podrá considerarse si la misma se debe únicamente a circunstancias fuera del control razonable y no previsible del Consultor, incluida, más no limitada a muerte o incapacidad médica. En tal caso, el Consultor deberá ofrecer un Experto Clave sustituto dentro del periodo que se indica en la carta de invitación para negociar el Contrato, quien deberá tener calificaciones y experiencia equivalentes o mejores que las del Experto Clave original.   4. Negociaciones técnicas      1. Las negociaciones incluyen discusiones sobre los Términos de Referencia (TDR), la metodología propuesta, los insumos del Cliente, las condiciones especiales del Contrato y la finalización de la parte de "Descripción de los Servicios" del Contrato. Estas discusiones no deberán alterar sustancialmente el alcance original de los Servicios bajo los TDR ni los términos del Contrato, y, en ningún caso, podrán afectar el puntaje de las Propuestas.   5. Negociaciones financieras      1. Las negociaciones incluirán una aclaración de las obligaciones tributarias del Consultor en el país del Cliente y como la misma deba figurar en el Contrato.      2. Si el método de selección incluye costo como factor en la evaluación, no se negociará el precio total indicado en la Propuesta financiera para un Contrato de suma global.      3. En el caso de un Contrato sobre base de tiempo trabajado, no se harán negociaciones de tarifas unitarias, salvo cuando las tarifas de remuneración de los Expertos Clave y Expertos no Clave ofrecidos sean mucho más altas que las tarifas que normalmente son cobradas por Consultores en Contratos similares. En tal caso, el Cliente podrá solicitar aclaraciones y, si los precios son muy altos, solicitar cambiar las tarifas. |
| 1. **Conclusión de las negociaciones** | * 1. Las negociaciones concluirán con una revisión del Contrato preliminar, el cual será rubricado por el Cliente y por el representante autorizado del Consultor.   2. Si las negociaciones fracasan, el Cliente informará al Consultor por escrito todos los aspectos pendientes y desacuerdos y dará al Consultor una oportunidad final para responder. Si el desacuerdo persiste, el Cliente terminará las negociaciones e informará al Consultor las razones para hacerlo. El Cliente invitará al Consultor cuya Propuesta haya recibido el segundo puntaje más alto para negociar el Contrato. Una vez el Cliente comience negociaciones con este último Consultor, el Cliente no reabrirá las negociaciones anteriores.   3. El Cliente se reserva el derecho de anular el proceso de SP y de rechazar todas las Propuestas en cualquier momento previo a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con los Consultores. |
| 1. **Adjudicación del Contrato** | * 1. Al concluir las negociaciones, el Cliente firmará el Contrato; si fuere el caso, publicará la información de la adjudicación del Contrato; y notificará prontamente a los demás Consultores de la Lista Corta.   2. Se espera que el Consultor inicie el trabajo en la fecha y en el lugar especificados en la **Hoja de Datos**. |

Sección II - Hoja de Datos

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Disposiciones Generales** | |
| **IAC 1.14** | **Ley Aplicable**: *República Dominicana* |
| **IAC 2.1** | **Nombre del Cliente**: Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre - INTRANT  **Método de selección**: *Selección Basada en Calidad y Costo ("SBCC")*  **Tipo de contrato**: Contrato de suma global |
| **IAC 2.2** | **El nombre de los Servicios es**:  *“Diseño conceptual de la red de transporte masivo y del SITP de Santiago de Los Caballeros y factibilidad de corredor de transporte masivo prioritario”* |
| **IAC 2.3** | **Se realizará una reunión previa a la presentación de Propuestas**:  *No* |
| **IAC 2.4** | **El Cliente proporcionará los siguientes insumos, datos del proyecto, informes, etc. para facilitar la preparación de las Propuestas:**  **Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Santiago de Los Caballeros**  [**https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Gestión\_de\_la\_movilidad\_urbana\_de\_la\_zona\_metropolitana\_de\_Santiago\_de\_los\_Caballeros\_República\_Dominicana\_es\_es.pdf**](https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Gestión_de_la_movilidad_urbana_de_la_zona_metropolitana_de_Santiago_de_los_Caballeros_República_Dominicana_es_es.pdf) |
| **IAC 3.3** | Constituirán un conflicto de interés las circunstancias particulares siguientes:  *Las definidas en el Numeral 3 de la sección A - Términos Generales del presente documento de selección de consultores* |
| **IAC 4.1** | *No aplicable* |
| 1. **Preparación de Propuestas** | |
| **IAC 9.1** | Las Propuestas deberán presentarse en **español.**  Toda la correspondencia y documentos que sean intercambiados entre el Consultor y el Cliente serán escritos en **español.** |
| **IAC 10.1** | **La Propuesta comprenderá lo siguiente:**  **Primer Sobre: interior con la Propuesta técnica:**   1. Formulario de presentación de la Propuesta técnica 2. Poder de representación para firmar la Propuesta 3. Declaración de Integridad (firmada) 4. Descripción de la metodología, del plan de trabajo y de la composición del equipo   **Segundo Sobre: interior con la Propuesta económica:**   1. Formulario de presentación de la Propuesta económica 2. Poder de representación para firmar la Propuesta 3. Formatos de desagregación de costos |
| **IAC 11.1** | **No** se permite la participación de Subconsultores, Expertos Clave y Expertos No Clave en más de una Propuesta. |
| **IAC 12.1** | **Las Propuestas deberán permanecer válidas mínimo durante *90*****días calendario después de la fecha límite para la presentación de Propuestas.** |
| **IAC 13.1** | Podrán pedirse aclaraciones a más tardar **14 días calendario** antes de la fecha de presentación de Propuestas.  La dirección para solicitar aclaraciones es:  Correo electrónico: [movilidadsostenible@intrant.gob.do](mailto:movilidadsostenible@intrant.gob.do)  INTRANT deberá responder a las dudas **a más tardar 10 días calendario antes** de la fecha de presentación de las propuestas. |
| **IAC 14.1.1** | Los Consultores de la Lista Corta:  **Se pueden** asociar con otro(s) Consultor(es) siempre que pertenezca(n) a la Lista Corta. |
| **IAC 16.1** | El Consultor detallará los otros gastos de su Propuesta de conformidad con los rubros listados en el formulario FIN-4.  El presupuesto indicativo del proyecto es de **500,000 Euros excluyendo los impuestos en el país del cliente estipulados en el IAC 16.3**. |
| **IAC 16.2** | **Una disposición de reajuste de precio corresponde a costos de remuneración**:  *No* |
| **IAC 16.3** | 1. **Establecimiento permanente en el país del Cliente:**   La Ley Aplicable en el país del Cliente *le permite* al Consultor ejecutar el Contrato si no tiene un establecimiento permanente en el país del Cliente. Sin embargo, deberá estar registrado como Proveedor del Estado Dominicano al momento de registro del contrato. Este procedimiento se explica a través de la página web <https://www.dgcp.gob.do/>.   1. **Impuestos fuera del país del Cliente:**   La Propuesta financiera del Consultor debe incluir todos los impuestos, tasas y derechos, impuestos fuera del país del Cliente (en particular en el país del Consultor, si este es diferente del país del Cliente).   1. **Impuestos en el país del Cliente:**    1. De ser aplicable, la Propuesta financiera del Consultor identificará claramente los impuestos, tasas y derechos descritos en las Subcláusulas 43.1 y 43.2 de las Condiciones Especiales del Contrato, y los presentará por separado en el resumen de precios, y dado el caso, para cada moneda indicada en la Subcláusula 16.4 de las IAC.   No obstante lo anterior, considerando el origen de los fondos afectados a la financiación del contrato así como el oficio MEPyD-INT-2021-07065 de fecha 19/08/2021 estableciendo que el proyecto se rige por las disposiciones del Régimen Fiscal y Aduanero estipulados en el Artículo 31, Anexo IV de Acuerdo de Cotonú ratificado en 25/06/2005, el Consultor basará su Propuesta financiera en las siguientes disposiciones:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Exención** | | | | **No** | **Sí Esta exención es aplicable también a los Subconsultores** | | | **No** | **Sí** | | **Impuesto al valor agregado (ITBIS - 18%)(1)** |  | X |  | | **Retención de Impuesto sobre la renta en la fuente(27%)(1)** |  | X |  | | **Notarización del contrato(2)** | X |  |  |   (1) En las facturas del Consultor por los servicios del contrato basados en el país del Cliente.  (2) Para contratos en el rango de RD$ 30MM – 40MM, el costo de notarización corresponde a RD$ 70,000.00 (setenta mil pesos dominicanos). El costo de notarización deberá ser incluido en la oferta. |
| **IAC 16.4** | **La Propuesta financiera será indicada en las siguientes monedas:**  *EURO (€)*  **La Propuesta financiera debe indicar los costos locales en la moneda del país del Cliente (moneda nacional):**  *No* |
| 1. **Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas** | |
| **IAC 17.1** | Los Consultores **no tendrán la opción** de presentar sus Propuestas por medio electrónico. |
| **IAC 17.4** | **El Consultor deberá presentar:**  a) Propuesta técnica: un (1) original y dos (2) copias en papel + una (1) copia digital (CD o pendrive);  b) Propuesta financiera: un (1) original y tres (3) copias en papel + una (1) copia digital (CD o pendrive);  Todas las copias requeridas deben hacerse del original. Si hay discrepancias entre el original y las copias, prevalecerá el original en papel.  La Propuesta técnica **no debe** incluir la Propuesta financiera ni cualquier referencia a ello. |
|  |  |
| **IAC 17.7** | En el sobre exterior deberán figurar las indicaciones siguientes: ***NOMBRE DEL OFERENTE***  ***(Sello social)***  **Comité de Compras y Contrataciones**  **Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT),**  **Referencia:***Nombre del proyecto*  **Dirección: Calle Pepillo Salcedo, Puerta Este del Estadio Quisqueya, Ensanche La Fe, D.N.**  **"NO ABRIR ANTES DE LA APERTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA"** |
| **IAC 17.9** | **Las Propuestas deberán ser presentadas a más tardar:**  **Fecha: 06/04/2022**  **Hora:**14:00 hora local de Santo Domingo  **La dirección para la presentación de Propuestas es:**  INTRANT - Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre  División de Compras y Contrataciones  Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe (Puerta Este del Estadio Quisqueya)  Santo Domingo – Distrito Nacional |
| **IAC 19.1** | **El procedimiento de apertura en línea será**:  No se aceptarán propuesta enviadas por correo electrónico.  **La apertura de las Propuestas técnicas tendrá lugar en:**  *La misma dirección que la direccion para la presentación de Propuestas indicada en IAC 17.9*  **Fecha**:  *La misma fecha que la fecha para la presentación de Propuestas indicada en IAC 17.9*  **Hora**:  *Una media hora después la hora limite para la presentación de Propuestas indicada en IAC 17.9* |
| **IAC 19.2** | No será considerada cualquier Propuesta técnica cuyo formulario de presentación no esté firmado o no esté acompañado por el poder de representación para firmar la Propuesta, de conformidad con la Subcláusula IAC 17.2.  No será considerada la propuesta que no sea enviada en la fecha especificada en el numeral 17.1 de la hoja de datos. |
| **IAC 21.1** | **Asignación de los puntos para la evaluación de las Propuestas técnicas**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Aspecto a evaluar** | **Requisitos mínimos** | **Puntos** | | * **Experiencia del consultor, empresa o consorcio**   **10 puntos** | * + - Tener una experiencia de más de 10 años en consultoría de proyectos de planeación de sistemas de transporte público.     - Tener experiencia en estudios y diseños de sistemas de transporte urbano en países en desarrollo. | 1 punto por cada año proyecto específico adicional a 10 años en proyectos de planeación de transporte público hasta un máximo de 4 puntos.  1 punto por cada año proyecto específico adicional a 10 años en proyectos de desarrollo de modelos de demanda en cuatro etapas a nivel urbano y/o suburbano hasta un máximo de 3 puntos.  1 punto por cada año proyecto específico adicional a 10 años en proyectos de estudio tarifario en el campo de transporte urbano hasta un máximo de 3 puntos. | | * **Experiencia del equipo de trabajo**   **60 puntos** | * + - Si los especialistas no cumplen con los requisitos mínimos la propuesta no será considerada     - Se valorará la experiencia de cada especialista en su área. | **Director: 10 puntos**  1 punto por cada año adicional a 12 años de experiencia con un máximo de 4 puntos.  2 puntos por cada proyecto adicional a 5 proyectos como director hasta un máximo de 6 puntos.  **Experto en planeación de transporte: 10 puntos**  1 punto por cada año adicional a 7 años de experiencia con un máximo de 4 puntos.  2 puntos por cada proyecto adicional a 5 proyectos en operación de buses o proyectos de diseño operacional, hasta un máximo de 6 puntos.  **Experto en modelación: 10 puntos**  1 punto por cada año adicional a 7 años de experiencia con un máximo de 4 puntos.  2 puntos por cada proyecto adicional a 5 proyectos en modelación de la demanda, hasta un máximo de 6 puntos.  **Experto en evaluación de proyectos: 10 puntos**  1 punto por cada año adicional a 7 años de experiencia con un máximo de 4 puntos.  2 puntos por cada proyecto en evaluación de proyectos de transporte urbano hasta un máximo de 6 puntos.  **Experto en diseño de infraestructura de transporte: 10 puntos**  1 punto por cada año adicional a 7 años de experiencia con un máximo de 4 puntos.  2 puntos por cada proyecto adicional a 5 proyectos en diseño de infraestructura de transporte y estimación de costos, hasta un máximo de 6 puntos.  **Experto Social: 5 puntos**  1 punto por cada año adicional a 5 años de experiencia con un máximo de 2 puntos.  1 punto por cada proyecto adicional a 3 proyectos en evaluación de impacto social en el sector transporte, hasta un máximo de 3 puntos.  **Experto ambiental: 5 puntos**  1 punto por cada año adicional a 5 años de experiencia con un máximo de 2 puntos.  1 punto por cada proyecto adicional a 3 proyectos en evaluación ambiental de impacto en cambio climático y calidad del aire en el sector transporte, hasta un máximo de 3 puntos. | | * **Propuesta de ejecución**   **30 puntos** | - Aspectos conceptuales  - Coherencia actividades, cronograma  - Organización del equipo de trabajo, organigrama | **Metodología: 10 puntos**  Carácter completo, claro, innovador y contextualizado de la metodología y presentación general de la oferta  Muy buena 10 ptos,  Buena 5 ptos,  Regular 2 ptos,  Deficiente 0 ptos.  **Secuencia de actividades: 5 puntos**  El programa de trabajo es detallado, realista y está en consonancia con los términos de referencia y la metodología propuesta, presentando de forma clara el calendario de entregables, así como eventos tales como reunión de coordinación, talleres. Se presentan también los riesgos identificados por el consultor, así como las medidas mitigadoras contempladas.  Muy buena 5 ptos,  Buena 4 ptos,  Regular 2 ptos,  Deficiente 0 ptos.  **Organización del equipo: 5 puntos**  Se presenta un organigrama del equipo detallando también las responsabilidades de cada experto en las actividades a desarrollar. Se analiza el balance de dedicación entre expertos claves y no claves, así como la proporción de presencia en República Dominicana. Y se valora la adecuación de los expertos no claves propuestos  Muy buena 5 ptos,  Buena 4 ptos,  Regular 2 ptos,  Deficiente 0 ptos.  **Adecuación del programa de transferencia de conocimientos y competencias: 5 puntos**  Muy buena 5 ptos,  Buena 4 ptos,  Regular 2 ptos,  Deficiente 0 ptos.  **Participación de nacionales como personal clave y no clave: 5 puntos**  Muy buena 5 ptos,  Buena 4 ptos,  Regular 2 ptos,  Deficiente 0 ptos. | | **TOTAL** |  | **100** |  |  | | --- | | **Las ofertas que no alcancen un mínimo de 70 puntos serán rechazadas** | |
| **IAC 25.1** | La evaluación se basará en la Propuesta financiera de los Consultores, libre de impuestos, tasas y derechos identificados en las Subcláusulas 43.1 y 43.2 de las Condiciones Especiales del Contrato. Durante las negociaciones del Contrato, el tratamiento de los impuestos, tasas y derechos aplicables será examinado y estará sujeto a un acuerdo. |
| **IAC 26.1** | *No Aplica*. ***Todos los precios deberán ser expresados en******Euros (€)*** |
| **IAC 27.1** | **La Propuesta financiera (Fm) evaluada como la más baja recibe el máximo puntaje financiero (Sf) de 100.**  **La fórmula para determinar el puntaje financiero (Sf) de todas las demás Propuestas es la siguiente:**  Sf = 100 x Fm/F, donde "Sf" es el puntaje financiero, "Fm" es el precio más bajo, y "F" es el precio de la Propuesta bajo consideración.  **Las ponderaciones asignadas a las Propuestas técnica (T) y financiera (P) son:**  **T =** *80% y*  P = *20%*  Las Propuestas serán clasificadas de acuerdo con los puntajes combinados técnicos (St) y financieros (Sf) utilizando los pesos:  T = el peso dado a la Propuesta técnica;  P = el peso dado a la Propuesta financiera;  T + P = 1 así:  S = St x T% + Sf x P%.  Se utilizará para este cálculo la propuesta sin impuestos. |
| 1. **Negociación y Adjudicación** | |
| **IAC 29.1** | **Se prevé que la fecha y dirección para las negociaciones del Contrato sean:**  Fecha: 22 de abril de 2022  Dirección: Reunión virtual que se acordará con la empresa evaluada en primer lugar de elegibilidad. |
| **IAC 31.2** | **Se prevé que la fecha para iniciar los Servicios sea:**  Fecha: 13 de mayo de 2022  en *la ciudad de* Santo Domingo |

Sección III - Propuesta técnica – Formularios estándar

**Formulario TEC–1:**  
**Formulario de presentación de la Propuesta técnica**

**(No modificar este texto)**

*[Lugar, fecha]*

A: Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre – INTRANT

Calle Pepillo Salcedo, Puerta Este del Estadio Quisqueya, Ensanche La Fe, D.N., Santo Domingo. República Dominicana.

Señoras/Señores:

Los abajo firmantes ofrecemos prestar los Servicios para *“Diseño conceptual de la red de transporte masivo y del SITP de Santiago de Los Caballeros y factibilidad de corredor de transporte masivo prioritario”* de conformidad con su Solicitud de Propuestas de fecha *[indicar fecha]* y con nuestra Propuesta. Presentamos por medio de la presente nuestra Propuesta, que consta de esta Propuesta técnica y una Propuesta financiera, que se presenta en sobre separado sellado.

*[Si el Consultor es una APCA indicar lo siguiente:* " Presentamos nuestra Propuesta como una APCA con: *[indicar una lista con el nombre completa y la dirección de cada miembro e indicar el nombre del miembro responsable del grupo]"]*. Hemos adjuntado una copia *[indicar:* "de nuestra carta de intención para conformar una APCA" *o, si la APCA ya está conformada,* "del acuerdo APCA"*]* firmada por cada uno de los miembros participantes, la cual describe en detalle la posible estructura legal y la confirmación de la responsabilidad conjunta y solidaria de los miembros de dicha APCA.

*[O Si la Propuesta del Consultor incluye Subconsultores, indicar lo siguiente:]*

Presentamos nuestra Propuesta con las siguientes firmas como Subconsultores: *[indicar una lista con el nombre completo y dirección de cada Subconsultor].*

Por la presente declaramos que:

1. Toda la información y afirmaciones que se hacen en esta Propuesta son verdaderas y aceptamos que cualquier interpretación falsa que contenga la misma podrá conducir a nuestra descalificación por parte del Cliente.
2. Nuestra Propuesta será válida y será obligatoria para nosotros por el periodo que se indica en la Subcláusula 12.1 de la Hoja de Datos.
3. No tenemos ningún conflicto de interés de acuerdo con IAC 3.
4. Salvo según se indique en la Subcláusula 12.1 de la Hoja de Datos, nos comprometemos a negociar un Contrato sobre la base de los Expertos Clave propuestos. Aceptamos que la sustitución de los Expertos Clave por razones diferentes de las que se indican en las Subcláusulas 12.5 y 29.3 de IAC podrá conducir a la terminación de las negociaciones del Contrato.
5. Nuestra Propuesta tiene carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a cualquier modificación que resulte de las negociaciones del Contrato.

Aseguramos que, si nuestra Propuesta es aceptada, iniciaremos los Servicios relacionados con esta Propuesta, amas tardar en el día indicado en la Subcláusula 31.2 de la Hoja de Datos.

Reconocemos y aceptamos que el Cliente se reserve el derecho de anular el proceso y de rechazar todas las Propuestas en cualquier momento previo a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con nosotros.

Atentamente,

Firma autorizada: [nombre complete e iniciales]

Nombre y cargo del Signatario:

Nombre del Consultor (nombre de la compañía o nombre del APCA):

Dirección:

Información de contacto (teléfono y correo electrónico):

*[Para una APCA, todos los miembros deberán firmar o únicamente el miembro responsable, en cuyo caso, se deberá adjuntar el poder para firmar en nombre de todos los demás miembros.]*

**Apéndice del formulario de presentación de la Propuesta técnica -**  
**Declaración de Integridad, Elegibilidad y de Responsabilidad Ambiental y Social**

Nombre de referencia de la oferta o propuesta: (el "**Contrato"**)

A: (la "**Autoridad Contratante**")

1. Reconocemos y aceptamos que la *Agence Française de Développement* (la "**AFD**") sólo financia los proyectos de la Autoridad Contratante sujeta a sus propias condiciones, las cuales están determinadas en el Convenio de Financiamiento que beneficie directa o indirectamente a la Autoridad Contratante. Por consiguiente, no existen vínculos de derecho entre la AFD y nuestra empresa, nuestra Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) o nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores. La Autoridad Contratante mantiene la responsabilidad exclusiva de la preparación y aplicación del procedimiento de adquisición y ejecución del contrato. La Autoridad Contratante es el Comprador, Contratante o Cliente, según sea el caso, para la adquisición de bienes, obras, plantas, servicios de consultoría o servicios de no consultoría.
2. Certificamos que no estamos, ni está ningún miembro de nuestra APCA ni de nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores en ninguno de los casos siguientes:

2.1 Estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de liquidación, de administración judicial, de salvaguarda, de cesación de actividad o estar en cualquier otra situación análoga como consecuencia de un procedimiento del mismo tipo;

2.2 De haber sido objeto:

1. de una condena pronunciada hace menos de cinco años mediante una sentencia en firme (res judicata) en el país donde el Contrato se implementa, por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco de la adquisición o ejecución de un contrato (en el supuesto de tal condena, disponemos de la posibilidad de adjuntar a la presente Declaración de Integridad la información complementaria que permita estimar que esta condena no es pertinente en el marco del Contrato);
2. de una sanción administrativa pronunciada hace menos de cinco años mediante la Unión Europea o las autoridades competentes del país donde estamos constituidos, por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato (en el supuesto de tal sanción, podemos adjuntar a la presente Declaración de Integridad la información complementaria que permita estimar que esta sanción no es pertinente en el marco del Contrato);
3. de una condena pronunciada hace menos de cinco años mediante una sentencia en firme (res judicata) por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato financiado por la AFD;

2.3 Figurar en las listas de sanciones financieras adoptadas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/ o Francia, en particular dentro de la lucha contra el financiamiento del terrorismo y contra los atentados a la paz y la seguridad internacional;

2.4 Haber sido objeto de una rescisión de contrato pronunciada por causales atribuibles a nosotros mismos en el transcurso de los últimos cinco años debido a un incumplimiento grave o persistente de nuestras obligaciones contractuales durante la ejecución de un contrato anterior, excepto si (i) esta rescisión fue objeto de una impugnación y (ii) la resolución del litigio está todavía en curso o no ha confirmado una sentencia en contra de ellos;

2.5 No haber cumplido nuestras obligaciones respecto al pago de nuestros impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país donde estamos constituidos o las del país de la Autoridad Contratante;

2.6 Estar sujeto una decisión de exclusión pronunciada por el Banco Mundial y por este concepto figurar en la lista publicada en la dirección electrónica <http://www.worldbank.org/debarr> (en el supuesto de dicha decisión de exclusión, podemos adjuntar a la presente Declaración de Integridad la información complementaria que permita estimar que esta decisión de exclusión no es pertinente en el marco del presente proceso de adquisición);

2.7 Haber producido falsos documentos o ser culpable de falsa(s) declaración(es) al proporcionar los datos exigidos por la Autoridad Contratante en el marco del presente proceso de adquisición y adjudicación del contrato.

1. Certificamos que no estamos, ni está ningún miembro de nuestra APCA ni de nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, en ninguna de las situaciones de conflicto de interés siguientes:

3.1 Accionista que controle a la Autoridad Contratante o una filial controlada por la Autoridad Contratante, salvo que el conflicto resultante se haya puesto en conocimiento de la AFD y se haya resuelto a su propia satisfacción.

3.2 Tener negocios o relaciones familiares con un funcionario de la Autoridad Contratante implicado en el proceso de adquisición o en la supervisión del contrato que resulte, salvo que el conflicto resultante haya sido puesto a conocimiento de la AFD y se haya resuelto a su propia satisfacción;

3.3 Controlar o estar controlado por otro oferente o consultor, estar bajo control común con otro oferente o consultor, recibir de o conferir a otro oferente o consultor directa o indirectamente subsidios, tener el mismo representante legal que otro oferente o consultor, mantener contactos directa o indirectamente con otro oferente o consultor que nos permita tener o dar acceso a información contenida en nuestras solicitudes, ofertas o propuestas respectivas, influenciarlas, o influenciar las decisiones de la Autoridad Contratante;

3.4 Encontrarse en un servicio de consultoría que, por su naturaleza, pueda resultar incompatibles con los servicios que se llevarán a cabo para la Autoridad Contratante;

3.5 En el caso de un proceso de adquisición para bienes, obras o plantas:

1. Haber preparado o haber estado asociados con un consultor que haya preparado especificaciones, planos, cálculos o cualquier otra documentación utilizada para el proceso de adquisición;
2. Haber sido nosotros mismos o una de nuestras empresas afiliadas contratados o propuestos a ser contratados por la Autoridad Contratante para efectuar la supervisión o inspección de las obras en el marco del Contrato.
3. Si somos una entidad de propiedad estatal, para competir en este proceso de adquisición, certificamos que somos financiera y económicamente autónomos y que nos regimos por las normas del derecho comercial.
4. Nos comprometemos a comunicar a la Autoridad Contratante, el cual informará a la AFD, cualquier cambio de situación relacionado con los puntos 2 a 4 anteriores.
5. En el contexto del proceso de adquisición y ejecución del contrato correspondiente:

6.1 No hemos cometido ni cometeremos conductas deshonestas (por acción u omisión) destinadas a engañar deliberadamente a un tercero, a ocultarle intencionalmente elementos, sorprender o viciar su consentimiento o hacerle eludir sus obligaciones legales o reglamentarias y/o a violar sus normas internas con el fin de obtener un beneficio ilegítimo.

6.2 No hemos cometido ni cometeremos conductas deshonestas (por acción u omisión) contrarias a nuestras obligaciones legales o reglamentarias y/o a nuestras normas internas con el fin de obtener un beneficio ilegítimo.

6.3 No hemos prometido, ofrecido o concedido ni prometeremos, ofreceremos o concederemos, directa o indirectamente, a (i) cualquier Persona que tenga un mandato legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial dentro del Estado de la Autoridad Contratante, que haya sido designada o elegida, a título permanente o no, que esté remunerada o no y cualquiera que sea su nivel jerárquico, (ii) cualquier otra Persona que ejerza una función pública, incluso para una institución del estado o entidad de propiedad estatal, o que preste un servicio público, o (iii) cualquier otra Persona definida como Funcionario Público por las leyes del Estado de la Autoridad Contratante, una ventaja indebida de cualquier naturaleza, para ella misma o para otra Persona o entidad, para que ese Funcionario Público lleve a cabo o se abstenga de llevar a cabo un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales.

6.4 No hemos prometido, ofrecido o concedido ni prometeremos, ofreceremos o concederemos, directa o indirectamente, a cualquier Persona que ocupe una posición ejecutiva en una entidad del sector privado o que trabaje para dicha entidad, cualquiera sea en calidad de que lo hace, una ventaja indebida de cualquier tipo, para ella misma o para otra Persona o entidad, con el fin de que lleve a cabo o se abstenga de llevar a cabo un acto en violación de sus obligaciones legales, contractuales o profesionales.

6.5 No hemos cometido ni cometeremos ningún acto que pueda influir sobre el proceso de adjudicación del contrato en detrimento de la Autoridad Contratante y, particularmente, ninguna Práctica Anticompetitiva que tenga por objeto o por efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia, con la clara intención de limitar a otros participantes el acceso al mercado o el libre ejercicio de la competencia por otras empresas.

6.6 Ni nosotros, ni ninguno de los miembros de nuestra APCA, ni ninguno de los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, vamos a comprar o suministrar material, ni vamos a intervenir en sectores que estén bajo embargo de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o de Francia.

6.7 Nos comprometemos a cumplir, y a hacer cumplir al conjunto de nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, las normas ambientales y sociales internacionales, consistentes con las leyes y normativas aplicables en el país en que se realiza el contrato, incluyendo los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los tratados ambientales internacionales. Además, nos comprometemos a implementar cualquier medida de mitigación de riesgos ambientales y sociales, cuando se indican en el plan de gestión ambiental y social que provee la Autoridad Contratante.

1. Nosotros, así como los miembros de nuestra APCA y nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, autorizamos a la AFD a que examine cuentas, archivos y otros documentos relativos al proceso de adquisición y a la ejecución del contrato y que los someta a una auditoría por auditores designados por la AFD.

Nombre: Como:

Debidamente habilitado a firmar en nombre de [[1]](#footnote-1):

Firma:

En la fecha:

**Formulario TEC–2:**  
**Propuesta técnica**

*[el texto siguiente es una sugerencia de estructura de la Propuesta técnica]*

1. **Estructura y experiencia del Consultor** *(Máximo 20 páginas)*

*[Indicar aquí una breve descripción de su empresa/oficina y de su organización, y - en el caso de una APCA - de cada uno de los miembros que participarán en los Servicios, incluyendo un organigrama, la lista de los miembros del consejo de dirección, el dueño beneficiario.]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *[Se presentará las referencias relevantes realizadas en los 10 últimos años según el siguiente formato (o similar presentando todas las informaciones requeridas) ]*Título y país de ejecución del Proyecto | Objeto y descripción de las actividades ejecutadas por la empresa | Cliente[[2]](#footnote-2) | Papel[[3]](#footnote-3) | Monto total | % de participación | Periodo ejecución |
| (Inicio  Fin) |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Descripción del enfoque, la metodología y el plan de trabajo para responder a los Términos de Referencia** *(Máximo 30 páginas)*

1. **Enfoque Técnico y Metodología:**

*[Explique lo que usted entiende por objetivos de los Servicios, tal y como están descritos en los Términos de Referencia (TDR), el enfoque técnico y la metodología que usted adoptaría en la ejecución de las tareas para entregar los productos/informes solicitados, así como el nivel de detalle de dichos informes. Incluya aquí sus eventuales comentarios y sugerencias sobre los TDR, las prestaciones y el personal que tenga que suministrar el Cliente. No repetir ni copiar los TDR.]*

1. **Plan de Trabajo:**

*[Indicar el plan de ejecución de las principales actividades o tareas de los Servicios, su contenido y duración, el desglose en fases y las interrelaciones, las fases principales (incluido examen/aprobaciones por el Cliente) y fechas previstas de los entregables. El Plan de trabajo propuesto deberá ser coherente con el enfoque técnico y la metodología y demostrar su comprensión de los TDR y su capacidad para plasmarlos en un plan de trabajo factible. Se debe suministrar una lista de los documentos a elaborar (incluidos los informes). El formulario Cronograma de los Servicios (TEC-3) podrá utilizarse para ello.]*

1. **Organización y Personal del Consultor** *(Máximo 40 páginas)*

*[Describa la estructura y la composición de su equipo, incluida la lista de los Expertos Clave, Expertos no Clave y administrativos asignados al trabajo y de los expertos dedicados a la capacitación si ésta es un componente específico de los Servicios, especificado como tal en los TDR. Se tendrá que especificar la participación de cada Experto en consonancia con la metodología propuesta y los requisitos de los TDR. Para ello, se podrá utilizar el formulario TEC-4. Se suministrarán las Hojas de Vida (CV) de los Expertos (para ello, se podrá utilizar el formulario TEC-5).]*

**Formulario TEC–3:**  
**Cronograma de los Servicios y planificación de entregables**

**(Formato indicativo)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Entregables (D - \_\_)** | **Meses** | | | | | | | | | | | **TOTAL** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **…** | **n** |
| **D - 1** | *[ej., Entregable#1: Reporte A]* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Recolección de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Borrador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Informe inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Inclusión de comentarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Entrega del informe final al Cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D - 2** | *[ej., Entregable #2: \_\_\_\_\_\_]* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **n** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Formulario TEC–4:**  
**Composición del equipo, trabajo e insumos de Expertos Clave**

**(Formato indicativo)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre** | **Insumos de Expertos (en persona/mes) por cada Entregable (que figure en TEC–3°)** | | | | | | | | **Total tiempo-insumo** **(en meses)** | | |
| **Cargo** | **Lugar** | **D - 1** | **D - 2** | **D - 3** | **……** | **D - \_\_\_** | **Etc.** | **Base** | **Campo** | **Total** |
| **Expertos Clave** | | | | | | | | | | | | |
| K-1 | *[ej., Sr. Abbb]* | *[Líder del Grupo]* | *[Base]* | *[2 meses]* | *[1 m]* | *[1 m]* |  |  |  |  |  |  |
| *[Campo]* | *[0,5 mes]* | *[2,5 m]* | *[0]* |  |  |  |  |  |
| K-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Subtotal** | | | | | | | | | |  |  |  |
| **Expertos No Clave** | | | | | | | | | | | | |
| N-1 |  |  | *[Base]* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *[Campo]* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Subtotal** | | | | | | | | | |  |  |  |
| **Total** | | | | | | | | | |  |  |  |

**Formulario TEC–5:**  
**Curriculum Vitae (CV)**

**(Formato indicativo)**

**Max. 6 paginas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Título del Cargo y No.:** | *[por ejemple K1, Jefe de Equipo)]* |
| **Nombre del Experto:** | *[Insertar nombre y apellido]* |
| **Fecha de Nacimiento:** |  |
| **País de Ciudadanía/Residencia:** | *[indicar el País]* |

**Educación**: *[Hacer una lista de educación universitaria u otra clase de educación especializada, con los nombres de las instituciones educativas, fechas de asistencia, grado(s)/diploma(s) obtenido(s).]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Institución educativa | *fechas de asistencia* | *Grado/diploma obtendo* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Historia laboral relevante a los Servicios**: *[Comenzando con el cargo actual, hacer una lista en orden inverso. Indicar fechas, nombre de la organización empleadora, títulos de los cargos ocupados, tipos de actividades realizadas y lugar del trabajo e información de contacto de clientes anteriores y entidades laborales con las que se pueda contactar para propósitos de referencias. No se requiere incluir empleos pasados que no tengan relevancia a los Servicios.]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Periodo** | **Entidad empleadora y su cargo/posición. Información de contacto para referencias** | **País** | **Resumen de actividades realizadas relevantes a los Servicios** |
| *[ej., Mayo 2015 – presente]* | *[ej., Ministerio de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, asesor/consultor de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*  *Referencias:*  *Teléfono \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Correo electrónico \_\_\_\_\_\_\_\_\_, Sr. Bbbbbbb, vice ministro]* |  | Puesto ocupado y breve descripción de responsabilidades |
|  |  |  |  |

**Miembro en Asociaciones y Publicaciones Profesionales:**

**Idiomas (indicar únicamente los idiomas en los que puede trabajar:**

**Idoneidad para los Servicios:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tareas detalladas asignadas al Grupo de Profesionales del Consultor** | **Referencia a Trabajos/Tareas Anteriores que mejor ilustre la capacidad para manejar las Tareas asignadas** |
| ***[Hacer una lista de todos los entregables/tareas igual que en TEC-3 en las que participará el Experto]*** | Título del proyecto  Fechas  Pais  Cliente  Descripción de las actividades desempeñadas |
| ….. | ….. |
| ….. | ….. |

**Información de contacto del Profesional:** *[correo electrónico: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, teléfono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]*

**Certificación:**

El suscrito certifica, hasta el mejor de mis conocimientos, que este CV describe correctamente a mi persona, mis calificaciones y mi experiencia y que estoy disponible para los Servicios en caso de que me sea adjudicado. Entiendo que cualquier falsedad o interpretación falsa aquí descrita podrá conducir a mi descalificación o retiro por parte del Cliente.

*[día/mes/año]*

Nombre del Experto Firma Fecha

*[día/mes/año]*

Nombre del representante autorizado del Consultor Firma Fecha

*[El mismo que firma la Propuesta]*

Sección IV – Propuesta financiera –  
Formularios estándar

**Formulario FIN–1:**  
**Formulario de presentación de la Propuesta financiera**

*[Lugar, fecha]*

A:   
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre – INTRANT

Calle Pepillo Salcedo, Puerta Este del Estadio Quisqueya, Ensanche La Fe, D.N., Santo Domingo. República Dominicana

Señoras / Señores:

Los abajo firmantes ofrecemos prestar los Servicios para *[indicar el título del trabajo]* de conformidad con su Solicitud de Propuestas de fecha *[indicar la fecha]* y con nuestra Propuesta técnica.

La Propuesta financiera que se adjunta es por la suma de *[indicar la(s) suma(s) correspondiente(s) a la(s) moneda(s)] [monto en palabras y en cifras].* Este monto es un monto neto libre de impuestos, tasas y derechos de acuerdo con la Subcláusula 16.3 de la Hoja de Datos. El monto estimado de estos impuestos, tasas y derechos aplicables en el país del Cliente es de *[indicar el monto en números y palabras],* que, de ser necesario, será confirmado o reajustado durante las negociaciones. *[Observar que todos los montos deben ser los mismos que en el formulario FIN-2]*

Nuestra Propuesta financiera será obligatoria para todos nosotros, con sujeción a las modificaciones que resulten de las negociaciones del Contrato, hasta la expiración del período de validez de la Propuesta, es decir, antes de la fecha indicada en la Subcláusula 12.1 de la Hoja de Datos.

Entendemos que ustedes se reservan el derecho de anular el proceso y de rechazar todas las Propuestas en cualquier momento previo a la adjudicación del Contrato.

Atentamente,

Firma autorizada: [nombre complete e iniciales]

Nombre y cargo del signatario:

En capacidad de:

Dirección:

Información de contacto (teléfono y correo electrónico):

*[Para una APCA, podrán firmar todos los miembros o únicamente el miembro principal/responsable/Consultor, en cuyo caso se deberá adjuntar poder para firmar en nombre de todos los miembros.]*

**Formulario FIN–2:**  
**Resumen de Precios**

**CONTRATO DE SUMA GLOBAL**

|  |  |
| --- | --- |
| RUBRO | *[El Consultor deberá indicar los costos propuestos de acuerdo con la Subcláusula 16.4 de la Hoja de Datos; suprima las columnas que no utilice] [indicar moneda extranjera]* |
| * Actividad 1 (entregable 1) |  |
| * Actividad 2 (entregable 2) |  |
| * … |  |
| **Precio total de la Propuesta financiera (excluyendo impuestos)1:**  *[este monto debe ser el mismo que en el formulario FIN-1]* |  |
| * ITBIS |  |
| * Retención en la fuente |  |
| * Derechos de registro del Contrato |  |
| * Derecho de aduana |  |
| **Total Estimado de Impuestos, tasas y derechos en el país del Cliente:** |  |

**Nota: Los pagos se harán en la(s) moneda(s) que se expresa(n) arriba (Referencia a IAC 16.4).**

**Formulario FIN–3:**  
**Desglose de la Remuneración**

* *Para los Contratos de suma global, los datos proporcionados en este formulario no servirán para el pago de los Servicios, pero, dado el caso, para definir pagos al Consultor por servicios adicionales solicitados por el Cliente. El formato de este formulario es a título indicativo.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre** | **Cargo** **(Como en TEC–4)** | **Tarifa remuneración Experto/día** **(excluyendo impuestos)** | **Insumo tiempo en Experto/día** **(de TEC-4)** | ***TOTAL*** |
| \_\_\_\_ | **Expertos Clave** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| K-1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | *[Base]* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *[Campo]* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| K-2 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| \_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| \_\_\_ | **Expertos No Clave** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| N-1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | *[Base]* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *[Campo]* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| N-2 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| \_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Costo Total (excluyendo impuestos)** | | | | |  |

**Formulario FIN–4:**  
**Desglose de otros gastos**

* *Para los Contratos de suma global, los datos proporcionados en este formulario no servirán para el pago de los Servicios, excepto en el caso de gastos reembolsables*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tipo de Otros Gastos** | **Unidad** | **Tipo de contrato** | **Costo Unitario** **(excluyendo impuestos)** | **Cantidad** | ***TOTAL*** |
| \_\_ | **Viáticos diarios** | Día | Suma global | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| \_\_ | **Vuelos Internacionales** | Boleto | Suma global |  |  |  |
| \_\_ | **Transporte a/de aeropuerto** | Viaje | Suma global |  |  |  |
| \_\_ | **Gastos de comunicación entre** *[indicar el lugar]* **y** *[indicar el lugar]* | Mes | Suma global |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_ | **Preparación y reproducción de informes** | 1 | Suma global |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_ | **Alquiler de oficina** | Mes | Suma global |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_ | **…** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_ | **Capacitación del personal del Cliente - si se requiere en los TDR** | Según TDR | Suma global |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Costos Totales (excluyendo impuestos)** | | | | | |  |

Sección V – Criterios de Elegibilidad

**Elegibilidad para contratos financiados por la AFD**

1. Los financiamientos otorgados por la AFD a una Autoridad Contratante, no son atados desde el 1° de enero de 2002. Por consiguiente, salvo materiales o sectores sujetos a embargo de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o de Francia, la AFD financia todos los bienes, obras, plantas, servicios de consultoría y servicios de no consultoría sin tomar en cuenta el país de origen del proveedor, contratista, subcontratista, consultor o subconsultor, así como los insumos o recursos utilizados en el proceso de realización. La Autoridad Contratante es el Comprador, Contratante o Cliente, según sea el caso, para la adquisición de bienes, obras, plantas, servicios de consultoría o servicios de no consultoría.
2. No pueden ser adjudicatario de un contrato financiado por la AFD las Personas[[4]](#footnote-4) (incluyendo todos los miembros de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) y cualquiera de sus subcontratistas) que en la fecha de la entrega de una solicitud (para precalificar o expresar interés), oferta o propuesta o en la fecha de la adjudicación del contrato:

2.1 Estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de liquidación, de administración judicial, de salvaguarda, de cesación de actividad o estar en cualquier otra situación análoga como consecuencia de un procedimiento del mismo tipo;

2.2 Hayan sido objeto:

1. de una condena pronunciada hace menos de cinco años mediante una sentencia en firme (res judicata) en el país de realización donde el contrato se implementa, por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato, a no ser que presenten información complementaria que consideren útil transmitir en el marco de la Declaración de Integridad, que permita estimar que esta condena no es pertinente en el marco del Contrato;
2. de una sanción administrativa pronunciada hace menos de cinco años por la Unión Europea o las autoridades competentes del país donde están constituidos, por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato, a no ser que presenten información complementaria que consideren útil transmitir en el marco de la Declaración de Integridad, que permita estimar que esta sanción no es pertinente en el marco del Contrato;
3. de una condena pronunciada por una corte hace menos de cinco años que se considere una sentencia en firme (res judicata) por fraude, corrupción o cualquier otro delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato financiado por la AFD;

2.3 Figuran en las listas de las sanciones financieras adoptadas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia, en particular por concepto de lucha contra el financiamiento del terrorismo y contra los atentados a la paz y a la seguridad internacionales;

2.4 Hayan sido objeto de una rescisión por causales atribuibles a ellos mismos en el transcurso de los últimos cinco años debido a un incumplimiento grave o persistente de sus obligaciones contractuales durante la ejecución de un contrato anterior, excepto si (i) esta rescisión fue objeto de una impugnación y (ii) la resolución del litigio está todavía en curso o no se ha confirmado una sentencia en contra de ellos;

2.5 No hayan cumplido con sus obligaciones respecto al pago de sus impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país donde están constituidos o con las mismas del país de la Autoridad Contratante;

2.6 Estén bajo el peso de una decisión de exclusión pronunciada por el Banco Mundial y por este concepto figuren en la lista publicada en la dirección electrónica <http://www.worldbank.org/debarr>, a no ser que presenten información complementaria que consideren útil transmitir en el marco de la Declaración de Integridad, que permita estimar que esta decisión de exclusión no es pertinente en el marco del proyecto financiado por la AFD;

2.7 Hayan producido falsos documentos o sean culpables de falsa(s) declaración(es) al proporcionar los datos exigidos por la Autoridad Contratante en el marco del presente proceso de adquisición y adjudicación del contrato.

1. Las entidades de propiedad estatal podrán competir a condición de que puedan proveer evidencia (i) que gozan de autonomía jurídica y financiera, y (ii) que se rigen por las reglas de derecho comercial. Para ello, las entidades de propiedad estatal tendrán que entregar toda la documentación incluidos sus estatutos y otra información que la AFD pueda solicitar, que permitan a la AFD comprobar satisfactoriamente que: (i) tienen una personería jurídica distinta de la de su Estado, (ii) no reciben subvención pública alguna ni ayuda presupuestaria importante, (iii) se rigen de acuerdo con las disposiciones del derecho comercial y que, en particular, no están obligados a reingresar sus excedentes en su Estado, que pueden adquirir derechos y obligaciones, tomar fondos prestados, que están obligados a reembolsar sus deudas y que pueden ser objeto de un procedimiento de quiebra.

Sección VI – Normas de la AFD – Prácticas Fraudulentas y Corruptas – Responsabilidad Ambiental y Social

1. **Prácticas fraudulentas y corruptas**

La Autoridad Contratante y los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores deberán observar las más altas reglas de ética durante el proceso de adquisición y la ejecución del contrato. La Autoridad Contratante es el Comprador, Contratante o Cliente, según sea el caso, para la adquisición de bienes, obras, plantas, servicios de consultoría o servicios de no consultoría.

Con la firma de la Declaración de Integridad, los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores declaran que (i) "no han cometido actos susceptibles de influir en el proceso de adjudicación del contrato en detrimento de la Autoridad Contratante y, en particular, que no se han involucrado ni se involucran en cualquier práctica anticompetitiva" y que (ii) "el proceso de adquisición y ejecución del contrato no ha dado ni dará lugar a ningún acto de corrupción o de fraude".

La AFD exige que los Documentos de Adquisiciones y los contratos financiados por la AFD incluyan una estipulación que exija que los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores autoricen a la AFD a examinar sus cuentas y archivos relacionados con el proceso de adquisición y la ejecución del contrato financiado por la AFD y a ser auditados por parte de auditores designados por la AFD.

La AFD se reserva el derecho de adoptar cualquier acción apropiada con el fin de asegurar el cumplimiento de dichas reglas de ética, en particular el derecho de:

1. Rechazar la propuesta de adjudicación de un contrato si establece que durante el proceso de adquisición el oferente o consultor recomendado para ser adjudicado el contrato es culpable de un acto de corrupción, directamente o a través de un agente, o ha cometido fraude o prácticas anticompetitivas con el fin de obtener dicho contrato;
2. Declarar la contratación viciada si, en cualquier momento, la AFD determina que la Autoridad Contratante, los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores, subconsultores o sus representantes participaron en actos de corrupción, fraude o prácticas anticompetitivas durante el proceso de adquisición o la ejecución del contrato sin que la Autoridad Contratante haya tomado las medidas necesarias para remediar esta situación a su debido tiempo y a satisfacción de la AFD, incluso por no informar a la AFD cuando se enteró de dichas prácticas.

Con el fin de aplicar esta disposición, la AFD define las expresiones siguientes:

1. Corrupción de un Funcionario Público se interpretará como:

* El acto de prometer, ofrecer o conceder a un Funcionario Público, directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, para él mismo o para otra Persona[[5]](#footnote-5) o entidad, con el fin de que realice o se abstenga de realizar un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales;
* El acto por el cual un Funcionario Público solicite o acepte, directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, para sí mismo o para otra Persona o entidad, con el fin de que realice o se abstenga de realizar un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales.

1. Funcionario Público se interpretará como:

* Cualquier Persona natural que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial (dentro del país de la Autoridad Contratante), indistintamente de que la Persona natural haya sido nombrada o electa, de manera permanente o temporal, que sea remunerada o no, sea cual sea su nivel jerárquico que esa Persona natural ejerce;
* Cualquier otra Persona natural que ejerza un cargo público, incluso para un organismo o una empresa del estado, o que preste un servicio público;
* Cualquier otra Persona natural definida como Funcionario Público en las leyes del país de la Autoridad Contratante.

1. Corrupción de una Persona Privada[[6]](#footnote-6) se interpretará como:

* El acto de prometer, ofrecer o conceder, directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo a él o cualquier Persona o entidad, para ella misma con el fin de que realice o se abstenga de realizar un acto que viola sus obligaciones legales, contractuales o profesionales;
* El acto por el cual cualquier Persona Privada, solicita o acepta, directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, para sí misma o para otra Persona o entidad, para que esa Persona Privada realice o se abstenga de realizar un acto que viola sus obligaciones legales, contractuales o profesionales.

1. Fraude significa cualquier conducta deshonesta (por acción u omisión), que se considere o no una ofensa criminal, destinada a engañar deliberadamente a un tercero, disimular intencionalmente elementos, a violar o viciar su consentimiento, a eludir las obligaciones legales o reglamentarias y/o a violar las reglas internas con el fin de obtener un lucro ilegítimo.
2. Práctica Anticompetitiva se interpretará como:

* Cualquier acción concertada o implícita con el objeto o cuyo efecto es impedir, restringir o distorsionar la competencia en un mercado, en particular cuando: (i) limita el acceso al mercado o el libre ejercicio de la competencia por parte de otras Personas; (ii) obstaculiza el libre establecimiento de precios competitivos, a través de la creación artificial de aumentos y rebajas de precio; (iii) limita o controla la producción, las oportunidades de mercado, las inversiones o el progreso técnico; o (iv) reparte los mercados o las fuentes de abastecimiento;
* Cualquier explotación abusiva por parte de una Persona o de un grupo de Personas que mantiene una posición dominante en un mercado interno o en una parte substancial del mismo;
* Cualquier práctica donde los precios cotizados son irracionalmente bajos, con el objetivo de eliminar de un mercado o prevenir entrar en un mercado a una Persona o cualquiera de sus productos.

1. **Responsabilidad Ambiental y Social**

Con el fin de promover un desarrollo sostenible, la AFD busca asegurar que se cumplen con las normas ambientales y sociales reconocidas internacionalmente y que los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores para contratos financiados por la AFD deben comprometerse, sobre la base de la Declaración de Integridad a:

1. Cumplir y a hacer cumplir por el conjunto de sus subcontratistas y subconsultores, las normas ambientales y sociales internacionales, incluyendo los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los tratados internacionales para la protección del medio ambiente, en consonancia con las leyes y normativas aplicables en el país en que se realiza el contrato;
2. Implementar cualquier medida de mitigación de riesgos ambientales y sociales cuando se especifican en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) emitido por la Autoridad Contratante.

Sección VII – Términos de Referencia

1. Antecedentes:

La República Dominicana adelanta un ambicioso plan de modernización de la movilidad en diferentes ámbitos, encaminada a consolidar un modelo de desarrollo sostenible, con un fuerte énfasis en los aspectos relacionados con el cambio climático. La Unión Europea provee un apoyo técnico para la implementación de proyectos estratégicos, que sirvan de catalizador para la transformación en curso.

* 1. **Los objetivos de la República Dominicana en materia de lucha contra el cambio climático – El sector del transporte**

**La Contribución determinada al nivel Nacional (CDN)**

En diciembre de 2015, en el marco del acuerdo de París, la República Dominicana se ha fijado objetivos ambiciosos en cuanto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 25% para 2030, tomando como referencia el año 2010, como se indica en su CDN.

El sector del transporte, responsable del 22% de las emisiones nacionales de GEI en 2010 (8 millones de toneladas de CO2eq/año), ha sido identificado como un sector prioritario.

Es así como la CDN enumeró 5 ejes prioritarios para avanzar hacia un sector de transporte limpio, eficiente y sostenible:

* La mejora de la flota de vehículos mediante la adopción de normas y controles,
* El desarrollo de nuevas modalidades de transporte limpio privado y público,
* La mejora del transporte de mercancías,
* La eficiencia energética en el sector del transporte y
* La sensibilización y el desarrollo de la información estadística del sector.

**La reforma institucional mayor en el sector: la creación del INTRANT (2017)**

Antes de 2017, más de 10 instituciones públicas tenían competencia en diferentes aspectos de la política de transporte. Con un Estado sumamente centralizado y la falta de capacidades y recursos de financiación a nivel local, la fragilidad del marco institucional era uno de los principales desafíos que enfrentaba la República Dominicana en materia de transporte urbano.

En este contexto, el Gobierno ha emprendido una reforma institucional estructural que ha dado lugar a una nueva ley de transporte (ley 63-17) que se aprobó en febrero de 2017 con el objetivo de racionalizar todos los reglamentos relativos al transporte de pasajeros y el transporte de mercancías, en consonancia con la CDN. Para ello se creó una nueva institución, el INTRANT, el Instituto Nacional para el Tránsito y Transporte Terrestre.

El INTRANT tiene la responsabilidad de regular el sector del transporte, de redefinir las diferentes funciones de los socios y de hacer cumplir la ley 63-17.

Globalmente, la institución INTRANT se encarga de la planificación de la movilidad urbana a nivel nacional y local coordinando con las alcaldías, y será responsable de lograr el objetivo de desarrollar una red de transporte limpia, eficiente y sostenible, tal como se comprometió el país en su CDN. Los diversos socios y entidades públicas y privadas que operan cada modo de transporte (metro - OPRET, autobús de empresa nacional - OMSA, operadores privados) deberían ser regulados por el INTRANT con el tiempo.

**El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Santiago de Los Caballeros (PIMUS)**

En el año 2018 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ayuntamiento de Santiago y el CDES entregaron la “Actualización del Diagnóstico y propuesta de gestión de la Movilidad Urbana de la zona

Metropolitana de Santiago de los Caballeros”.

<https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Gestión_de_la_movilidad_urbana_de_la_zona_metropolitana_de_Santiago_de_los_Caballeros_República_Dominicana_es_es.pdf>

Este estudio integral plantea 7 pilares de movilidad integrada que incluye temas de gobernabilidad, gestión de tráfico, desarrollo de un sistema de transporte público, mejoramiento de la logística y el transporte de carga, la seguridad vial y la promoción de modos no motorizados. Está en concordancia con el Plan Estratégico Santiago 2030 del ayuntamiento.

Uno de los proyectos más ambiciosos del plan tanto por los recursos requeridos como por los desafíos sociales que plantea es el desarrollo de un sistema integrado de transporte. La propuesta de desarrollo de este sistema consta de 7 rutas troncales y 6 rutas alimentadoras. De acuerdo con el PIMUS la cobertura de la red debe estar cercana al 86%. En la formulación estratégica del plan se contó con un modelo de transporte en software VISUM.

**Línea prioritaria de transporte masivo en Santiago**

De acuerdo con el estudio “Prefactibilidad y evaluación de alternativas de Monorriel para la ciudad de Santiago”, desarrollado por la Oficina de Proyectos de movilidad urbana e interurbana de la Presidencia de la República se ha identificado un eje estructurante del sistema de transporte que se desarrollará con una tecnología de Monorriel. Este corredor de una longitud de 16 Km y 14 estaciones que deberán conectarse a una línea de teleférico de 6.5 Km, corredores de buses y ciclovías previstos dentro del sistema integrado de transporte (SIT).

![Une image contenant carte

Description générée automatiquement]()

2. Objetivo(s) de los Servicios:

El objetivo del proyecto es el diseño conceptual del SITP de Santiago de los Caballeros, la realización de escenarios de corto (5 años), mediano (10 años) y largo plazo (20 años), el diseño detallado del sistema de buses y sistema integrado de recaudo.

3. Objetivos específicos

1. Construir un modelo de demanda de transporte en un software comercial (EMME4, VISUM, Transcad, Cube o similar). En conjunto con el equipo de modelación del INTRANT se dará capacitación detallada en su uso a los encargados en el ayuntamiento de Santiago de Los Caballeros.
2. A partir de la demanda de los principales corredores, hacer el diseño operacional de diferentes componentes de sistemas integrado de transporte colectivo y evaluar su desempeño en diferentes escenarios, a partir del esquema desarrollado en el PIMUS y el estudio de alternativas
3. Proponer una priorización de corredores de transporte masivo que maximice los beneficios sociales y ambientales
4. Diseñar un esquema de sistema integrado tarifario

4. Actividades y plan de trabajo

Se requiere ejecutar como mínimo las siguientes actividades en el marco del servicio:

1. **Modelación de la demanda en escenarios de corto, mediano y largo plazo**
   1. Revisión de la zonificación para el estudio del crecimiento urbano y de la movilidad en Santiago.

* 1. Revisión de información de escenarios de desarrollo urbano de Santiago.
  2. Definición de escenarios de crecimiento poblacional, económico y de motorización para los diferentes territorios de Santiago.
  3. Revisión de escenarios de desarrollo de la red vial.
  4. Revisión de información de encuestas y conteos de tráfico en los principales corredores ya realizadas. No se requerirán encuestas domiciliarias y conteos adicionales.
  5. Realización de encuestas de preferencias declaradas nuevas para estimación de valor subjetivo del tiempo.
  6. Modelo de 4 etapas de línea base Pre-COVID (año 2018 o 2019).
  7. Modelo de escenarios de corto, mediano y largo plazo “business as usual”.
  8. Modelo de escenarios de desarrollo del sistema integrado de transporte y evaluación
  9. **Capacitación a equipo de modelación del INTRANT**
  10. Diseño de plan de capacitación en modelación de la demanda a un equipo de 5 personas del INTRANT y del ayuntamiento de Santiago.
  11. Definición de requisitos de hardware para optimizar las herramientas de modelación.
  12. Definición de características del software de modelación de la demanda.
  13. Provisión de licencias temporales de software para la capacitación.
  14. Construcción de modelos del proyecto conjuntamente con el equipo de INTRANT y Santiago.

**4.3 Plan de red intermodal en los diferentes escenarios temporales**

* 1. Revisión de corredores de transporte más cargados y necesidades de mejoramiento de tecnología de transporte según la demanda. El Consultor evaluará las diferentes tecnologías disponibles y a partir de una evaluación económica y multicriterio definirá las alternativas más adecuadas y viables en los corredores adyacentes a los ya definidos en el “Estudio de prefactibilidad y alternativas”.
  2. Evaluación multicriterio y económica de alternativas en corredores de alta demanda que confirme el corredor seleccionado como prioritario y su tecnología.
  3. Dimensionamiento de los diferentes componentes del Sistema en términos de capacidad de los componentes de infraestructura y material rodante.
  4. Estimativo de costos de infraestructura y operación.

**4.4 Diseño operacional sistema de buses de bajas emisiones**

* 1. Diseño operacional de corredores de buses.
  2. Evaluación de tipologías vehiculares y tecnologías de bajas emisiones.
  3. Dimensionamiento de flota y diseño de rutas.
  4. Recomendaciones de tecnologías de seguimiento.
  5. Evaluación de costos de operación.
  6. Costos de construcción, operación y mantenimiento.
  7. Definición de participación de empresas del sector público y privado.
  8. **Inversión en material rodante**

Se realizarán los siguientes análisis de adquisición del material rodante del proyecto:

* 1. Estimar los costos de adquisición de material rodante.
  2. Se entregarán especificaciones detalladas del material.
  3. Estimar los costos de operación y mantenimiento para cada alternativa, definiendo el costo por Km.
  4. **Inversión en tecnologías inteligentes de transporte (ITS)**

Para evaluar el costo de las tecnologías el consultor entregará el siguiente análisis:

* 1. Funcionalidad, niveles de servicio y especificaciones básicas de tecnologías de seguimiento y control del material rodante.
  2. Sistemas de información.
  3. Sistemas de control de acceso y recaudo.
  4. Características de operación y mantenimiento de las tecnologías ITS.
  5. Precios unitarios, cantidades y costos
  6. **Estudios ambientales y sociales**

El Consultor realizará los siguientes estudios ambientales y sociales:

* 1. Estudio de impacto ambiental en el proceso de construcción de todos los componentes del Sistema Integrado de Santiago.
  2. Estimación las reducciones de emisiones de GEI generadas por el proyecto.
  3. Estudio social y de mitigación a los vecinos de los corredores y plan de acompañamiento a los propietarios en caso de que deban ser desplazados del corredor.
  4. Estudio social del impacto a los actuales operadores de los corredores y plan de mitigación.
  5. **Sistema tarifario integrado**

El Consultor desarrollará los estudios necesarios para el diseño del sistema tarifario integrado de Santiago. Se desarrollarán las siguientes actividades:

* 1. Realización de encuestas de preferencias declaradas.
  2. Realización de estudios para definir la capacidad de pago de los usuarios potenciales del SIT.
  3. Estimación de los costos de operación de los diferentes componentes del SIT.
  4. Realización de Escenarios tarifarios por distancia, transbordo, tarifa plana entre otros.
  5. Realización de escenarios de subsidios a población vulnerable.
  6. Cálculo de elasticidad de la demanda a los diferentes esquemas tarifarios.
  7. **Evaluación de impactos ambientales/sociales de los escenarios escogidos**
  8. Cálculo de emisiones de GEI y contaminantes que afectan la calidad del aire en el escenario de base y los seleccionados a corto, mediano y largo plazo.
  9. Cálculo de beneficios en disminución de siniestralidad.
  10. Identificación de los impactos ambientales y medidas mitigadoras.
  11. Otros eventuales impactos sociales: desplazamiento de domicilio y actividades económicas en la zona de intervención, desaparición de actividades como el transporte artesanal y servicios conexos
  12. **Evaluación económica del sistema integrado de transporte de Santiago**

**5. Productos esperados y plazos**

El plazo del proyecto es de 6 meses calendario.

**Tabla 1: Informes y entregas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informe** | **Contenido** | **Fecha** |
| **Plan de Trabajo** | Plan de ejecución con base en las reuniones de revisión con el equipo técnico de INTRANT - AFD | A los 15 días |
| **Informe 1 – Modelo de transporte con Escenario base** | Bases de información  Resultados de encuestas  Estimación de valor subjetivo del tiempo por estrato  Memoria técnica del modelo  Modelo línea base[[7]](#footnote-7)  Reportes de capacitación | Semana 12 |
| **Informe 2 – Plan de red intermodal** | Análisis de red de sistema integrado de transporte en los escenarios temporales | Semana 16 |
| **Informe 3 - Diseño operacional y tarifario** | Diseño operacional de componente de buses del SIT  Informe del sistema integrado tarifario | Semana 20 |
| **Informe 4 - Informe final de la Consultoría** | Reporte de todas las actividades, encuestas, análisis y evaluaciones del estudio  Evaluación de beneficios ambientales  Evaluación económica  Memoria del modelo y sus diferentes escenarios | Semana 26 |

6. Presupuesto disponible

El presupuesto indicativo para este trabajo se ha estimado en **500.000 euros**, que será pagado de la siguiente manera:

**Anticipo amortizable** 15% del monto del contrato

**Entrega a satisfacción del Plan de Trabajo** 10% del monto del contrato

**Entrega a satisfacción de Informe 1** 25% del monto del contrato

**Entrega a satisfacción de Informe 2** 20% del monto del contrato

**Entrega a satisfacción de informe 3** 20% del monto del contrato

**Entrega a satisfacción de informe 4** 25% del monto del contrato

7. Requisitos del consultor (perfiles)

En la Tabla 2, se presenta la información sobre requerimientos del Consultor y equipo de trabajo. Este equipo de trabajo es el mínimo que deberá participar en el proyecto. Eventualmente el Consultor en su organización deberá definir el grupo completo de profesionales que propone utilizar en el proyecto.

**Tabla 2 - Requerimientos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Personal clave a evaluar (Anexar CV y certificaciones)[[8]](#footnote-8)** | |
| **Director de proyecto[[9]](#footnote-9)** | * + - Experiencia general mínima de 12 años     - Maestría o doctorado en planificación de transporte, economía, ingeniería de tráfico, management o similar     - Dirección de al menos 5 proyectos de planeación, diseño o factibilidad de sistemas de transporte público urbano     - Experiencia en asistencia técnica para autoridades públicas nacionales / locales encargadas de la organización del sector de transporte / implementación de proyectos |
| **Experto en planeación de transporte** | * + - Experiencia general mínima de 7 años     - Maestría o doctorado en el área     - Experiencia en al menos 5 proyectos planeación de transporte urbano     - Experiencia en planeación de transporte público, operación de sistemas de transporte publico incluyendo buses o proyectos de diseño operacional |
| **Experto en modelación de la demanda** | * + - Experiencia general mínima de 7 años     - Maestría o doctorado     - Experiencia en modelación en al menos 5 proyectos de transporte urbano     - Experiencia en desarrollo de modelos de demanda en 4 etapas y capacitación |
| **Experto en evaluación de proyectos** | * + - Experiencia general mínima de 7 años     - Maestría o doctorado     - Experiencia en evaluación económica y multicriterio de proyectos   Experiencia en desarrollo de evaluación de proyectos de transporte urbano |
| **Experto en diseño de infraestructura de transporte** | * + - Experiencia general mínima de 7 años     - Maestría o doctorado en el área     - Experiencia en al menos 5 proyectos de diseño de infraestructura de transporte     - Experiencia en estimación de costos |
| **Experto social** | * + - Maestría o doctorado en el área     - Experiencia general mínima de 5 años     - Experiencia en al menos 3 proyectos de evaluación de impacto social en el sector de los transportes |
| **Experto ambiental** | * + - Maestría o doctorado en el área     - Experiencia general mínima de 5 años     - Experiencia en al menos 3 proyectos de evaluación ambiental de impactos en cambio climático y calidad del aire en transporte |
| **Personal no evaluable (no anexar CV pero proporcionar una breve descripción de cada uno de los expertos no clave)** | |
| **Experto en ITS** | * + - Maestría o doctorado     - Experiencia general mínima de 5 años     - Experiencia en al menos 3 proyectos de ITS en transporte público |
| **Experto en diseño urbanístico de corredores de transporte masivo - Arquitecto/urbanista** | * + - Maestría o doctorado en el área     - Experiencia general mínima de 7 años     - Experiencia en al menos 5 proyectos de diseño urbanístico y arquitectónico de corredores viales |

**PARTE II**

Sección VIII – Condiciones de Contrato y formularios estándar de Contrato

**CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA**

**Nombre del Proyecto:**

Diseño conceptual de la red de transporte masivo y del SITP de Santiago de Los Caballeros y factibilidad de corredor de transporte masivo prioritario

**Contrato No.***: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Entre**

Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)

**y**

*[nombre del Consultor]*

**Fechado:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tabla de Contenido**

**I – FORMULARIO DE CONTRATO 58**

**II – CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 60**

A. Disposiciones Generales 60

B. Iniciación, Finalización, Modificación y Terminación del Contrato 62

C. Obligaciones del Consultor 66

D. Expertos y Subconsultores del Consultor 69

E. Obligaciones del Cliente 70

F. Pagos al Consultor 72

G. Equidad y Buena Fe 74

H. Resolución de Controversias 75

APÉNDICE 1 – Política de la AFD – Prácticas Fraudulentas y Corruptas – Responsabilidad Ambiental y Social 76

APÉNDICE 2 – Criterio de Elegibilidad 78

**III – CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 80**

**IV - APÉNDICES 85**

APÉNDICE A – Términos de Referencia 85

APÉNDICE B – La Propuesta técnica del Consultor, incluyendo la metodología y los Expertos Clave 85

APÉNDICE C – Desglose del Precio del Contrato 85

APÉNDICE D - Formulario de garantía de pagos anticipados 86

**I – FORMULARIO DE CONTRATO**

Este contrato (en adelante denominado el "**Contrato**") está celebrado el *[número]* día del mes de *[mes],* *[año]*, entre, por una parte, *[nombre del Cliente]* (en adelante denominado el "**Cliente**") y, por la otra, *[nombre del Consultor]* (en adelante denominado el "**Consultor**").

*[****Nota****: Si el Consultor consiste de más de una entidad, lo anterior debe modificarse parcialmente para que quede así:* "…(en adelante denominado "**Cliente**") y, de otra parte, una APCA *[nombre de la APCA]* consistente de las siguientes entidades, cada miembro de la cual será conjunta y solidariamente responsable ante el Cliente por todas las obligaciones del Consultor según el Contrato, es decir *[nombre del miembro]* y *[nombre del miembro]* (en adelante denominado "**Consultor**").*"]*

CONSIDERANDO:

1. Que el Cliente ha solicitado al Consultor la prestación de algunos servicios de consultoría, definidos en los Términos de Referencia contenidos en el **Apéndice A** del Contrato (en adelante denominados los "**Servicios**");
2. Que el Consultor, habiendo declarado al Cliente que posee las aptitudes profesionales, experiencia y recursos técnicos necesarios, ha convenido en prestar los Servicios en los términos y condiciones estipulados en el Contrato;
3. Que el Cliente ha recibido fondos de la *Agence Française de Développement* (en adelante denominada la "**AFD**") para cubrir el costo de los Servicios y se propone utilizar una parte de los fondos para efectuar pagos elegibles bajo el Contrato, quedando entendido que (i) los pagos por la AFD se harán solo a solicitud del Cliente y mediante aprobación de la AFD, (ii) dichos pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a los términos y condiciones del convenio de fondos entre el Cliente y la AFD, y (iii) nadie más que el Cliente podrá tener derecho alguno en virtud del convenio ni tendrá ningún derecho a los fondos.

POR LO TANTO, las Partes por este medio convienen en lo siguiente:

1. Los documentos adjuntos al presente Contrato se considerarán parte integral del mismo:
2. Condiciones Generales del Contrato, incluido el Apéndice 1 (Política de la AFD – Prácticas Corruptas y Fraudulentas – Responsabilidad ambiental y social) y el Apéndice 2 (Criterios de Elegibilidad);
3. Condiciones Especiales del Contrato;
4. Apéndices:

* Apéndice A: Términos de referencia
* Apéndice B: La Propuesta técnica del Consultor (incluyendo metodología y Expertos, y la Declaración de Integridad firmada)
* Apéndice C: Desglose del Precio del Contrato
* Apéndice D: Formulario de Garantía de Pagos Anticipados

En caso de no concordancia entre los documentos, prevalecerá el siguiente orden de precedencia: las Condiciones Especiales de Contrato; las Condiciones Generales de Contrato, incluido Apéndice 1, Apéndice 2, Apéndice A; Apéndice B; Apéndice C y el Apéndice D. Cualquier referencia al Contrato incluirá, donde el contexto lo permita, una referencia a sus Apéndices.

1. Los derechos y obligaciones mutuos del Cliente y del Consultor serán los estipulados en el Contrato, en particular, los siguientes:
2. El Consultor prestará los Servicios de conformidad con las disposiciones del Contrato; y
3. El Cliente efectuará los pagos al Consultor de conformidad con las disposiciones del Contrato.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes han causado que el Contrato sea firmado en sus respectivos nombres en la fecha antes consignada:

Por y en nombre del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)

*[Representante Autorizado del Cliente – nombre, cargo y firma]*

Por y en nombre de *[Nombre del Consultor o Nombre de una APCA]*

*[Representante Autorizado del Consultor – nombre y firma]*

*[****Nota****: Para una APCA, firmarán todos los miembros o únicamente el miembro principal, en cuyo caso se adjuntará el poder para firmar en nombre de todos los miembros.]*

Por y en nombre de los miembros del Consultor

*[indicar el Nombre de la APCA]*

*[Representante Autorizado en nombre de una APCA]*

*[Agregar bloques de firmas para cada miembro si todos firman.]*

**II – CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Disposiciones Generales** | |
| 1. **Definiciones** | * 1. Salvo que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este contrato, los siguientes términos tendrán los significados que se indican a continuación:  1. "**AFD**" significa *Agence Française de Développement* (AFD). 2. "**Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)**" significa una asociación con o sin personería jurídica distinta de la de sus miembros, de más de una entidad, donde un miembro tiene la autoridad para realizar todos los negocios para y en nombre de cualesquiera y todos los miembros de la APCA, y donde los miembros de la APCA son responsables conjunta y solidariamente ante el Cliente por la ejecución del Contrato. 3. "**Cliente**" significa la agencia ejecutora con la cual el Consultor seleccionado firma el Contrato para prestar los Servicios. 4. "**CEC**" significa las Condiciones Especiales de Contrato por las cuales el CGC podrá ser modificado o adicionado, pero no reemplazado. 5. "**CGC**" significa estas Condiciones Generales del Contrato. 6. "**Consultor**" significa una firma o entidad de Consultoría profesional legalmente establecida seleccionada por el Cliente para prestar los Servicios de acuerdo con el Contrato firmado. 7. "**Contrato**" significa el Contrato legalmente obligatorio suscrito entre el Cliente y el Consultor y el cual incluye todos los documentos que se indican en el parágrafo 1 del formulario del Contrato (las Condiciones Generales (CGC), las Condiciones Especiales (CEC) y los Apéndices. 8. "**Día**" significa un día calendario salvo indicación al contrario. 9. "**Expertos**" significa, colectivamente, Expertos Clave, Expertos No Clave o cualquier otro personal del Consultor, Subconsultores o miembros de una APCA asignados por el Consultor para prestar los Servicios o cualquier parte de los mismos de acuerdo con el Contrato. 10. "**Experto(s) Clave**" significa un profesional individual cuyas competencias, calificaciones, conocimiento y experiencia son esenciales para la prestación de los Servicios según el Contrato y cuya Hoja de Vida (CV) fue tomada en cuenta en la evaluación técnica de la Propuesta del Consultor. 11. "**Experto(s) No Clave**" significa un profesional individual suministrado por el Consultor o su Subconsultor para prestar los Servicios o cualquier parte de los mismos según el Contrato. 12. "**Fecha Efectiva**" significa la fecha en la que el presente Contrato entre en vigor y efecto conforme a la Cláusula 11 de las CGC del mismo. 13. "**Ley Aplicable**" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley en el país del Cliente o en el país que se especifique en las **Condiciones Especiales del Contrato (CEC)** y que de cuando en cuando puedan dictarse y estar en vigencia. 14. "**Moneda Extranjera**" significa cualquier moneda que no sea la del país del Cliente. 15. "**Moneda Nacional**" significa la moneda del país del Cliente. 16. "**Parte**" significa el Cliente o el Consultor, según el caso, y "**Partes**" significa ambos. 17. "**Servicios**" significa el trabajo a realizar por el Consultor de acuerdo con el Contrato, descrito en los **Apéndices A y B** del Contracto. 18. "**Subconsultores**" significa una entidad con la que el Consultor subcontrate alguna parte de los Servicios siendo exclusivamente responsable por la ejecución del Contrato. |
| 1. **Relaciones entre las Partes** | * 1. Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido de que entre el Cliente y el Consultor existe una relación de empleador y empleado o de mandante y agente. Conforme al Contrato, el Personal y todo Subconsultor, si lo hubiere, que presten los Servicios estarán exclusivamente a cargo del Consultor, quien será plenamente responsable de los Servicios prestados por ellos o en su nombre. |
| 1. **Ley que rige el Contrato** | * 1. El Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se regirán por la Ley Aplicable. |
| 1. **Idioma** | * 1. El Contrato se ha firmado en el idioma señalado en las **CEC**, por el que se regirán obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretación. |
| 1. **Encabezados** | * 1. Los encabezamientos no limitarán, alterarán o afectarán el significado del Contrato. |
| 1. **Comunicaciones** | * 1. Toda comunicación que deba o pueda cursarse o darse en virtud del Contrato se hará por escrito en el idioma que se indica en la Cláusula 4 de las CGC. Toda notificación, solicitud o consentimiento se considerará dado o hecho cuando el mismo sea entregado personalmente a un representante autorizado de la Parte a la que se dirige la comunicación, o cuando sea enviado a esa parte a la dirección que se indica en las **CEC**.   2. Una Parte podrá cambiar su dirección de notificaciones mediante información escrita a la otra Parte sobre dicho cambio de la dirección que se indica en las **CEC**. |
| 1. **Lugar** | * 1. Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el Apéndice A y cuando no esté indicado en dónde habrá de cumplirse una tarea específica, se cumplirá en el lugar que el Cliente apruebe, ya sea en su país o en otro lugar. |
| 1. **Autoridad del miembro a cargo** | * 1. En caso de que el Consultor sea una APCA, los miembros autorizan a la firma indicada en las **CEC** para que ejerza en su nombre todos los derechos y cumpla todas las obligaciones del Consultor frente al Cliente en virtud del Contrato, inclusive y sin limitación, para recibir instrucciones y percibir pagos del Cliente. |
| 1. **Representantes autorizados** | * 1. Toda medida que se deba o pueda adoptar, y cualquier documento que el Cliente o el Consultor deba o pueda expedir de acuerdo con el Contrato podrá tomarse o expedirse por los funcionarios que se indican en las **CEC**. |
| 1. **Prácticas Corruptas y Fraudulentas, Responsabilidad Ambiental y Social** | * 1. La AFD exige cumplimiento con su política con respecto a las Prácticas corruptas y fraudulentas, Responsabilidad ambiental y social que se indican en el Apéndice 1 de las CGC. |
| 1. **Iniciación, Finalización, Modificación y Terminación del Contrato** | |
| 1. **Entrada en vigor del Contrato** | * 1. El Contrato entrará en vigor y tendrá efecto desde la fecha (la "Fecha Efectiva") de la notificación en que el Cliente instruya al Consultor para que comience a prestar los Servicios. En dicha notificación deberá confirmarse que se han cumplido todas las condiciones para la entrada en vigor del Contrato, si las hubiera, indicadas en las **CEC**. |
| 1. **Terminación del Contrato por no haber entrado en vigor** | * 1. Si el Contrato no ha entrado en vigor dentro del periodo siguiente a la firma del mismo que se indica en las **CEC**, cualquiera de las Partes, mediante comunicación escrita notificará a la otra por lo menos con veintidós (22) días de anticipación, que declara el Contrato nulo y sin valor, en cuyo caso ninguna de las Partes tendrá ningún reclamo sobre la otra con respecto a lo mismo. |
| 1. **Iniciación de la prestación de los Servicios** | * 1. El Consultor deberá confirmar la disponibilidad de Expertos Clave y comenzará a prestar los Servicios no más tarde que el número de días siguientes a la Fecha Efectiva que se indica en las **CEC**. |
| 1. **Expiración del Contrato** | * 1. A menos que se termina con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 19 de estas CGC, el Contrato expirará al término del periodo siguiente a la Fecha Efectiva que se indica en las **CEC**. |
| 1. **Acuerdo total** | * 1. El Contrato contiene todos los acuerdos, las estipulaciones, y las disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes está autorizado para hacer, y las Partes no estarán obligadas ni serán responsables por, ninguna declaración, afirmación, promesa o acuerdo que no esté estipulado aquí. |
| 1. **Modificaciones o variaciones** | * 1. Toda modificación o variación a los términos y condiciones del Contrato, incluida cualquier modificación o variación del alcance de los Servicios, solo podrá hacerse mediante acuerdo escrito entre las Partes. Sin embargo, cada una de las Partes considerará debidamente cualquier propuesta de modificación o variación que haga la otra Parte.   2. En casos de modificaciones o variaciones sustanciales se requerirá el previo consentimiento por escrito de la AFD. |
| 1. **Fuerza Mayor** | * 1. Definición:      1. Para los propósitos del Contrato, "Fuerza Mayor" significa un evento que escapa al control razonable de una de las Partes, no es previsible, es inevitable, y que hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa Parte resulte imposible o tan impráctica que puede considerarse razonablemente imposible en tales circunstancias, y sujeto a dichos requisitos. Se consideran eventos de Fuerza Mayor, sin que la enumeración sea exhaustiva: guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, explosión, tormenta, inundación u otras condiciones climáticas adversas, confiscación o cualquier otra acción por parte de agencias del gobierno.      2. No se considerará Fuerza Mayor (i) ningún evento causado por la negligencia o acción intencional de una de las Partes o del Subconsultor, o agentes o empleados de esa Parte; ni (ii) ningún evento que una Parte diligente pudiera razonablemente haber prevenido en el momento de la conclusión del Contrato o, evitado o superado durante el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato.      3. Fuerza Mayor no incluirá insuficiencia de fondos ni incumplimiento en hacer ningún pago requerido.   2. No violación des Contrato:   El incumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones no será considerado una violación o incumplimiento según el Contrato, cuando dicha incapacidad se deba a un evento de Fuerza Mayor, y siempre cuando la Parte afectada por dicho evento haya tomado todas las precauciones razonables, debido cuidado y medidas alternativas razonables, todo con el fin de cumplir con los términos y condiciones del Contrato.   * 1. Medias a Tomar:      1. Una Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor continuará ejerciendo sus obligaciones bajo el presente Contrato siempre que sea razonablemente práctico y deberá tomar todas las medidas que sean razonables para atenuar las consecuencias de cualquier evento de Fuerza Mayor.      2. Una Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor notificará a la otra Parte dicho evento, tan pronto como sea posible, y en todo caso a más tardar catorce (14) días calendario siguientes al suceso, y proporcionará pruebas de la naturaleza y el origen de dicho evento; e igualmente, dará aviso escrito de la restauración de las condiciones normales tan pronto como le sea posible.      3. Cualquier periodo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud del Contrato se prorrogará por un período igual a aquel durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.      4. Durante el período de su incapacidad para prestar los Servicios como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor bajo instrucciones del Cliente deberá, ya sea:  1. Cesar sus actividades y desmovilizarse, en cuyo caso el Consultor será reembolsado por costos adicionales razonables y necesarios en que haya incurrido, y si así lo requiere el Cliente, en reactivar los Servicios; o 2. Continuar con los Servicios en la medida razonablemente posible, en cuyo caso el Consultor será remunerado de acuerdo con los términos del Contrato y reembolsado por los costos adicionales razonables y necesarios que haya incurrido.    * 1. En caso de desacuerdo entre las partes en cuanto a la existencia o alcance de la Fuerza Mayor, el asunto será transado de acuerdo con las Cláusulas 48 y 49 de las CGC. |
| 1. **Suspensión** | * 1. El Cliente podrá suspender todos los pagos bajo el Contrato mediante una notificación escrita de suspensión al Consultor si éste no cumpliera con cualquiera de sus obligaciones en virtud del mismo incluida la prestación de los Servicios, siempre y cuando dicha notificación de suspensión deberá (i) especificar la naturaleza del incumplimiento y (ii) solicitar al Consultor remediar dicho incumplimiento dentro de un periodo que no exceda los treinta (30) días siguientes a que éste reciba dicha notificación. |
| 1. **Terminación** | El Contrato podrá ser terminado por cualquiera de las partes de acuerdo con las disposiciones que se contemplan a continuación:   * 1. Por el Cliente:      1. El Cliente podrá terminar el Contrato en caso de que suceda cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a) a (f) de esta Cláusula. En dicha circunstancia, el Cliente enviará aviso escrito de terminación al Consultor por lo menos con (30) días de anticipación en el caso de los eventos referidos en los párrafos (a) a (d); aviso escrito con al menos sesenta (60) días de anticipación en el caso del evento referido en el párrafo (e); y aviso escrito con al menos cinco (5) días de anticipación en el caso del evento referido en el párrafo (f):  1. Si el Consultor no subsana un incumplimiento de sus obligaciones según se indica en una notificación de suspensión de acuerdo con la Cláusula CGC 18; 2. Si el Consultor queda (o, si el Consultor consiste de más de una entidad, si alguno de sus miembros queda) insolvente o en quiebra; o celebra algún acuerdo con sus acreedores a fin de lograr el alivio de sus deudas; o si aprovecha alguna ley en beneficio de deudores o si entra en liquidación o custodia, bien sea obligatoria o voluntaria; 3. Si el Consultor no cumple cualquier resolución definitiva adoptada como resultado de un procedimiento de arbitraje conforme a la Subcláusula 49.1 de estas CGC; 4. Si, como resultado de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor no puede cumplir con una porción material de los Servicios por un periodo de no menos de sesenta (60) días calendario; 5. Si el Cliente, a su sola discreción y por cualquier razón, decidiera terminar el Contrato; 6. Si el Consultor no confirma disponibilidad de los Expertos Clave.    * 1. Además, si el Cliente establece que el Consultor ha cometido prácticas corruptas o fraudulentas, para realizar o ejecutar el Contrato, entonces el Cliente, mediante notificación escrita con catorce (14) días de antelación al Consultor, podrá terminar la contratación del Consultor bajo ese Contrato.    1. Por el Consultor:   El Consultor podrá terminar el Contrato, mediante notificación escrita al Cliente con no menos de treinta (30) días de anticipación, en caso de que suceda cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a) a (d) de esta Subcláusula:   1. Si el Cliente deja de pagar una suma debida al Consultor en virtud del Contrato, y dicha suma no es objeto de controversia conforme a la Subcláusula 49.1 de estas CGC, dentro de cuarenta y cinco (45) días después de haber recibido la notificación escrita del Consultor de que dicho pago está vencido; 2. Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no puede proporcionar una porción material de los Servicios por un período no menor de sesenta (60) días; 3. Si el Cliente no cumple con alguna decisión final adoptada como resultado del arbitraje conforme a la Subcláusula 49.1 de estas CGC; 4. Si el Cliente comete una violación sustancial de sus obligaciones en virtud del Contrato y no la subsanará dentro de cuarenta y cinco (45) días (u otro periodo más largo que el Consultor pudiera haber aceptado posteriormente por escrito) siguientes a la recepción de la notificación del Consultor donde indique dicha violación.    1. Cesación de Derechos y Obligaciones:   Una vez termine el Contrato de acuerdo con las Cláusulas 12 o 19 de estas CGC, o cuando venza el Contrato de acuerdo con la Cláusula 14 de estas CGC, todos los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del Contrato cesarán, a excepción de (i) los derechos y obligaciones que pudieran haberse acumulado hasta la fecha de terminación o de expiración, (ii) la obligación de confidencialidad estipulada en la Cláusula 22 de estas CGC, (iii) la obligación del Consultor de permitir la inspección, copia y auditoria de sus cuentas y registros según lo estipulado en la Cláusula 25 de estas CGC, y (iv) cualquier derecho que una Parte pueda tener de conformidad con la Ley Aplicable.   * 1. Cesación de Servicios:   Una vez termine el Contrato por notificación de cualquiera Parte a la otra, de conformidad con lo dispuesto en las Cláusulas 19.1 o 19.2 de estas CGC, inmediatamente después del envío o de la recepción de dicha notificación, el Consultor deberá tomar todas las medidas necesarias para cerrar los Servicios en forma pronta y ordenada y hará todo lo que esté a su alcance para mantener a un mínimo los gastos para este propósito. Con respecto a los documentos preparados por el Consultor y equipo y materiales suministrados por el Cliente, el Consultor procederá conforme a lo estipulado, respectivamente, en las Cláusulas 27 o 28 de las CGC.   * 1. Pago a la Terminación:   Una vez termine el Contrato, el Cliente efectuará los siguientes pagos al Consultor:   1. Remuneración de los Servicios prestados satisfactoriamente antes de la Fecha Efectiva de terminación, otros gastos incurridos y, para los Contratos con precios unitarios (sobre base de tiempo trabajado), los gastos reembolsables realmente incurridos antes de la Fecha Efectiva de terminación; y de acuerdo con la Cláusula 42; 2. En el caso de terminación conforme a los párrafos (d) y (e) de la Subcláusula 19.1.1 de estas CGC, el reembolso de cualquier gasto razonable inherente a la terminación pronta y ordenada del Contrato, incluidos los gastos del viaje de regreso de los Expertos. |
| 1. **Obligaciones del Consultor** | |
| 1. **Generalidades** | * 1. Estándar de Cumplimiento:      1. El Consultor prestará los Servicios y los desempeñará con toda la debida diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con normas y prácticas profesionales generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración prudentes y empleará tecnología apropiada y equipos, maquinaria, materiales y métodos eficaces y seguros. El Consultor actuará siempre como asesor leal del Cliente en todos los asuntos relacionados con el Contrato o con los Servicios, y en todo momento deberá apoyar y proteger los intereses legítimos del Cliente en tratos con terceros.      2. El Consultor empleará y suministrará los Expertos y Subcontratistas con experiencia que se requieran para la prestación de los Servicios.      3. El Consultor podrá subcontratar parte de los Servicios hasta un grado y con los Expertos Clave y subcontratistas que el Cliente pueda aprobar previamente. No obstante dicha aprobación, el Consultor conservará la plena responsabilidad de los Servicios. El Consultor no podrá subcontratar la totalidad de los Servicios.   2. Ley Aplicable a los Servicios:      1. El Consultor prestará los Servicios de acuerdo con el Contrato y la Ley Aplicable y tomará todas las medidas prácticas para garantizar que cualquiera de sus Expertos y Subconsultores cumplan con la Ley Aplicable.      2. Durante la ejecución del Contrato, el Consultor deberá cumplir con las leyes sobre prohibición de importación de bienes y servicios en el país del Cliente.      3. El Cliente notificará por escrito al Consultor las costumbres habituales relevantes, y el Consultor, luego de dicha notificación, deberá respetar dichas costumbres. |
| 1. **Conflicto de Intereses** | * 1. El Consultor deberá otorgar suprema importancia a los intereses del Cliente, sin ninguna consideración por trabajos futuros, y evitará estrictamente conflicto con otros trabajos o con sus intereses corporativos.   2. El Consultor no se sacará provecho de comisiones, descuentos, etc.:      1. La remuneración del Consultor en virtud de la Cláusula F (Clausulas 41 a 46) de estas CGC constituirá el único pago del Consultor en conexión con el Contrato y sujeto a la Subcláusula 21.1.3 de las mismas, el Consultor no aceptará en beneficio propio ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades estipuladas en el Contrato, o en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el mismo; además, el Consultor hará todo lo que esté a su alcance por garantizar que los Subconsultores, así como los Expertos y los agentes de cualquiera de ellos, igualmente no reciban ningún dicho pago adicional.      2. Además, si el Consultor como parte de los Servicios tiene la responsabilidad de asesorar al Cliente en materia de adquisición de bienes, obras, plantas, servicios de consultoría o servicios de no-consultoría, el Consultor deberá cumplir con las normas aplicables del Cliente, y en todo momento deberá ejercer dicha responsabilidad en los mejores intereses del Cliente. Cualquier descuento o comisión que obtenga el Consultor en el ejercicio de dicha responsabilidad en las adquisiciones será por cuenta del Cliente.   3. El Consultor y sus afiliadas no se podrán ocupar en ciertas actividades:   Salvo que las **CEC** indiquen otra cosa, una firma, o cualquiera de sus Afiliadas, contratada por el Cliente para suministrar bienes, o construir obras o prestar servicios de no consultoría para un proyecto, será descalificada para prestar servicios de consultoría que resulten o que se relacionen directamente con esos bienes, obras, plantas o servicios de no consultoría.   * 1. Prohibición de actividades conflictivas:   El Consultor no podrá participar, y hará que sus Expertos y sus Subconsultores no participen, directa o indirectamente, en cualquier negocio o actividad profesional que entre en conflicto con las actividades asignadas a ellos bajo el Contrato.   * 1. Estricto deber de divulgar actividades conflictivas:   El Consultor tiene una obligación y garantizará que sus Expertos y Subconsultores tengan la obligación de revelar cualquier situación de conflicto real o potencial que tenga impacto en su capacidad de servir en los mejores intereses de su Cliente, o que razonablemente pueda percibirse como que tenga este efecto. El no revelar dichas situaciones podrá llevar a la terminación de su Contrato. |
| 1. **Confidencialidad** | * 1. Salvo con el previo consentimiento escrito del Cliente, el Consultor y los Expertos no podrán comunicar a ninguna persona o entidad ninguna información confidencial que adquiera en el curso de los Servicios, ni el Consultor y los Expertos podrán hacer públicas las recomendaciones formuladas en el curso de, o como resultado de los Servicios. |
| 1. **Responsabilidad del Consultor** | * 1. Sujeto a las disposiciones adicionales establecidas en las **CEC**, si las hay, la responsabilidad del Consultor bajo el Contrato será regida por la Ley Aplicable. |
| 1. **Seguros a ser tomados por el Consultor** | * 1. El Consultor (i) deberá tomar y mantener, y hará que los Subconsultores tomen y mantengan por su cuenta (o por cuenta de los Subconsultores, según corresponda) pero de acuerdo con los términos y condiciones que apruebe el Cliente, pólizas de seguro contra los riesgos y para los amparos que se especifiquen en las **CEC**, y (ii) a solicitud del Cliente, deberá entregar evidencia de que se ha tomado y mantenido dicho seguro y de que se han pagado las respectivas primas. El Consultor garantizará que se haya tomado dicho seguro antes de iniciar los Servicios según se indica en la Cláusula CGC 13. |
| 1. **Contabilidad, Inspección y Auditoria** | * 1. El Consultor deberá mantener y hará todo lo que esté a su alcance por hacer que sus Subconsultores mantengan cuentas y registros fieles y sistemáticos en relación con los Servicios, y en la forma y detalle que identifiquen claramente las variaciones relevantes de tiempo y costos.   2. El Consultor permitirá y hará que sus Subconsultores permitan a la AFD y/o a las personas que la AFD nombre, inspeccionar el Lugar y/o las cuentas y registros relacionados con el cumplimiento del Contrato y la presentación de la Propuesta para la prestación de los Servicios, y hará que dichas cuentas y registros sean auditados por auditores nombrados por la AFD, si así lo solicita la AFD. Se solicita atención del Consultor a la Cláusula 10 de las CGC la cual contempla, entre otras cosas, que acciones cuya intención sea impedir materialmente el ejercicio de los derechos de inspección y auditoria de la AFD de acuerdo con esta Subcláusula 25.2 de las CGC constituye una práctica prohibida sujeto a terminación del Contrato. |
| 1. **Obligación para presentar Informes** | * 1. El Consultor presentará al Cliente los informes y documentos que se especifican en el **Apéndice A**, en la forma, números y dentro de los periodos establecidos en dicho Apéndice. |
| 1. **Derechos de propiedad del Cliente en Reportes y Registros** | * 1. Salvo que las **CEC** indiquen otra cosa, todos los informes y datos relevantes e información tales como mapas, diagramas, planos, bases de datos, otros documentos y software, registros de soporte o material recopilado o elaborado por el Consultor para el Cliente en el curso de los Servicios serán confidenciales y serán y quedarán de propiedad absoluta del Cliente. A más tardar cuando el Contrato venza o termine, el Consultor deberá entregar al Cliente todos dichos documentos, junto con un inventario detallado de los mismos. El Consultor podrá conservar una copia de dichos documentos, datos y/o software, pero no los podrá utilizar para propósitos que no tengan relación con el Contrato sin la previa aprobación escrita del Cliente.   2. Si para propósitos de desarrollo de los planos, dibujos, especificaciones, diseños, bases de datos, otros documentos y software, son necesarios o indicados contratos de licencia entre el Consultor y terceros, el Consultor deberá obtener la previa aprobación escrita del Cliente en dichos Contratos y el Cliente podrá, a su discreción, exigir la recuperación de los gastos relacionados con el desarrollo del/los respectivo(s) programa(s). En las **CEC** se especificarán otras restricciones acerca del futuro uso de estos documentos y software a que hubiere lugar. |
| 1. **Equipo, Vehículos y Materiales** | * 1. Los equipos, vehículos y materiales que el Cliente ponga a disposición del Consultor, o que éste compre con fondos suministrados total o parcialmente por el Cliente, serán de propiedad de este último y serán marcados como corresponda. Cuando el Contrato termine o expire, el Consultor pondrá a disposición del Cliente un inventario de dichos equipos, vehículos y materiales, y dispondrá de los mismos de acuerdo con las instrucciones del Cliente. Mientras que dichos equipos, vehículos y materiales estén en posesión del Consultor, éste los asegurará, con cargo al Cliente, por una suma equivalente a su valor de reemplazo total, salvo que el Cliente imparta instrucciones contrarias por escrito.   2. Todo equipo o materiales que el Consultor o sus Expertos ingresen al país del Cliente para ser utilizados bien sea para el proyecto o para uso personal serán de propiedad del Consultor o de los Expertos, según corresponda. |
| 1. **Expertos y Subconsultores del Consultor** | |
| 1. **Descripción de Expertos Clave** | * 1. En el **Apéndice B** se describen los cargos, funciones convenidas y calificaciones mínimas de los Expertos Clave del Consultor, así como el tiempo estimado durante el que prestarán los Servicios.   2. En caso de un Contrato con precios unitarios (sobre base de tiempo trabajado) y si a fin de cumplir con las disposiciones de la Cláusula 20.1 de estas CGC fuera necesario el insumo de tiempo estimado de los Expertos Clave que se indica en el **Apéndice B**, el Consultor podrá hacerlo notificando dicha circunstancia por escrito al Cliente, teniendo en cuenta que (i) dichos ajustes no modifiquen el período originalmente estimado de contratación de cualquier persona en más de un 10% o en una semana, según el que resulte mayor; y (ii) que el total de dichos ajustes no supere el límite máximo del total de pagos que deban efectuarse en virtud del Contrato establecido en la Subcláusula 41.1 de las CGC del Contrato.   3. En caso de un Contrato con precios unitarios (sobre base de tiempo trabajado) y si se requirieran otros trabajos adicionales no comprendidos en el alcance de los Servicios especificados en el **Apéndice A**, se podrán extender los períodos estimados de contratación de los Expertos Clave mediante acuerdo escrito entre el Cliente y el Consultor. Cuando los pagos bajo el Contrato superen los montos máximos establecidos en la Subcláusula 41.1 de las CGC, las partes deberán suscribir una modificación al Contrato. |
| 1. **Reemplazo de Expertos Clave** | * 1. Salvo según el Cliente acuerde otra cosa por escrito, no se harán cambios en los Expertos Clave.   2. No obstante lo anterior, la sustitución de Expertos Clave durante la ejecución del Contrato podrá considerarse únicamente con base en la solicitud escrita del Consultor y debido a circunstancias fuera del control razonable del Consultor, incluida, más no limitada a la muerte o incapacidad física de este. En tal caso, el Consultor deberá proveer de inmediato como reemplazo, a una persona de calificaciones y experiencia equivalentes o mejores y por la misma tarifa de remuneración. |
| 1. **Aprobación de Expertos Clave Adicionales** | * 1. Si durante la ejecución del Contrato se llegan a requerir Expertos Clave adicionales para la provisión de los Servicios, el Consultor deberá presentar al Cliente para revisión y aprobación una copia de sus Hojas de Vida (CV). Si el Cliente no objeta por escrito (indicando las razones de su objeción) dentro de veintidós (22) días siguientes a que reciba los CV, se considerará que esos Expertos Clave han sido aprobados por el Cliente.   2. En caso de un Contrato con precios unitarios (tiempo trabajado), la tarifa de remuneración aplicable a los Expertos Clave adicionales estará basada en las tarifas de los otros Expertos Clave que tengan el mismo nivel de calificación y de experiencia. |
| 1. **Remoción de Expertos o Subconsultores** | * 1. Si el Cliente encuentra que alguno de los Expertos o el Subconsultor ha cometido una falta grave o ha sido acusado de haber cometido una acción criminal, o si el Cliente determina que el Experto o Subconsultor del Consultor ha estado implicado en prácticas corruptas o fraudulentas durante la prestación de los Servicios, a solicitud escrita del Cliente, el Consultor deberá proveer un reemplazo.   2. En caso de que el Cliente encuentre que alguno de los Expertos Clave, Expertos No Clave o Subconsultores es incompetente o incapaz de cumplir con los deberes que les hayan sido asignados, indicando las bases para ello, el Cliente podrá solicitar al Consultor que provea un reemplazo.   3. Todo reemplazo de los Expertos o Subconsultores removidos deberá poseer mejores calificaciones y experiencia y deberá ser aceptable al Cliente. |
| 1. **Reemplazo / Remoción de Expertos – Impacto en los Pagos** | * 1. Salvo que el Cliente acuerde otra cosa, (i) el Consultor asumirá todos los gastos adicionales de viaje y demás costos que surjan o que sean incidentales a la remoción y/o reemplazo, y (ii) la remuneración a pagar por cualquiera de los Expertos proporcionado como reemplazo no superará la remuneración que se hubiera pagado a los Expertos reemplazados o removidos.   2. En el caso de un Contrato de suma global, el Consultor asumirá todos los costos de viaje y otros que resulten de la remoción y/o reemplazo de los Expertos Clave. |
| 1. **Horas Laborables y Extraordinaria, Licencias, etc. (únicamente para Contratos sobre Base de Tiempo Trabajado)** | * 1. En el **Apéndice A** figuran los horarios laborales y las vacaciones para los Expertos. Para contabilizar el tiempo de viaje a/del país del Cliente, se considerará que los Expertos que presten servicios dentro del país del Cliente han comenzado o terminado los trabajos con respecto a los Servicios el número de días antes de su llegada a, o después de la salida del país del Cliente según se indica en el **Apéndice A**.   2. Salvo lo establecido en el **Apéndice A**, los Expertos Clave no tendrán derecho a recibir pago por horas extraordinarias ni a tomar licencia pagada por enfermedad o por vacaciones, y se considerará que la remuneración del Consultor cubre estos aspectos.   3. Cualquier uso de licencia por los Expertos estará sujeto a la aprobación previa del Consultor, quien se cerciorará de que dichas ausencias por concepto de licencia no demorarán el progreso ni tendrá un impacto en la adecuada supervisión de los Servicios. |
| |  | | --- | | 1. **Obligaciones del Cliente** | | |
| 1. **Asistencia y exenciones** | * 1. Salvo que las **CEC** especifiquen otra cosa, el Cliente hará todo lo posible a fin de que se:  1. Otorgue al Consultor los permisos de trabajo y demás documentos necesarios para poder prestar los Servicios; 2. Facilite prontamente a los Expertos, y si corresponde, a sus familiares a cargo elegibles, la provisión de visas de entrada y salida, permisos de residencia, autorizaciones de cambio de moneda y otros documentos requeridos para su permanencia en el país del Cliente durante el tiempo que dure la prestación de los Servicios; 3. Facilite el pronto despacho de aduana de todos los bienes que se requieran para prestar los Servicios y de los efectos personales de los Expertos y de sus familiares a cargo elegibles; 4. Imparta a los funcionarios, agentes y representantes del gobierno todas las instrucciones y la información que sean necesarias o pertinentes para la pronta y eficaz ejecución de los Servicios; 5. Exima al Consultor, a los Expertos y a todo Subconsultor empleado por el Consultor para los fines de los Servicios de cualquier requisito de registro o de obtención de un permiso para poder ejercer la profesión o para establecerse en forma independiente o como entidad legal en el país del Cliente, de acuerdo con la Ley Aplicable en el país del Cliente; 6. Autorice, conforme a la Ley Aplicable en el país del Cliente, al Consultor, cualquier Subconsultor y a los Expertos de cualquiera de ellos, de ingresar al país del Cliente sumas razonables de Moneda Extranjera para los fines de los Servicios o para uso personal de los Expertos, así como de retirar de dicho país las sumas que los Expertos puedan haber ganado allí por la prestación de los Servicios; y 7. Proporcione al Consultor cualquier otra asistencia que se especifique en las **CEC**. |
| 1. **Acceso al sitio del proyecto** | * 1. El Cliente garantiza que el Consultor tendrá acceso libre y gratuito al sitio del proyecto con respecto al cual se requiera acceso para la prestación de los Servicios. El Cliente será responsable de los daños que el mencionado acceso pueda ocasionar al sitio del proyecto o a cualquier bien del mismo, y liberará de responsabilidad por dichos daños al Consultor y a cada uno de los Expertos con respecto a la responsabilidad de cualquier dicho daño, salvo que el mismo sea causado por falta voluntaria o negligencia del Consultor o de cualquiera de los Subconsultores o de los Expertos. |
| 1. **Cambio en la Ley Aplicable con respecto a impuestos y derechos** | * 1. Si con posterioridad a la fecha del Contrato se produjera cualquier cambio en la Ley Aplicable en el país del Cliente en relación con los impuestos y los derechos que resultará en el aumento o la reducción de los gastos incurridos por el Consultor en la prestación de los Servicios, entonces la remuneración y otros gastos pagaderos al Consultor en virtud del Contrato serán aumentados o disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los correspondientes ajustes de los montos máximos estipulados en la Subcláusula 41.1 de estas CGC. |
| 1. **Servicios, Instalaciones y Bienes del Cliente** | * 1. El Cliente facilitará al Consultor y los Expertos, para los fines de los Servicios y libres de todo cargo, los servicios, instalaciones y bienes indicados en los Términos de Referencia (**Apéndice A**) en el momento y en la forma que se especifican allí.   2. En caso de que dichos servicios, instalaciones y bienes no estuvieran disponibles al Consultor cómo y cuándo se especifica en el **Apéndice A**, las Partes convendrán en (i) una prórroga del periodo que sea apropiado conceder al Consultor para proporcionar los Servicios, (ii) la forma en que el Consultor habrá de obtener dichos servicios, instalaciones y bienes de otras fuentes, y (iii) si corresponde, los pagos adicionales que en consecuencia deban efectuarse al Consultor de conformidad con la Cláusula 41 de estas CGC. |
| 1. **Personal de la contraparte** | * 1. El Cliente facilitará al Consultor, libre de todo cargo, el personal profesional y de apoyo de la contraparte, seleccionado por el Cliente con el asesoramiento del Consultor, si así se dispone en el **Apéndice A**.   2. Si el Cliente no facilitará al Consultor personal de la contraparte en el momento y en la forma estipulados en el **Apéndice A**, el Cliente y el Consultor convendrán en (i) la forma en que se cumplirá con la parte afectada de los Servicios y (ii) si corresponde, los pagos adicionales que en consecuencia deba efectuar el Cliente al Consultor de conformidad con la Cláusula 41 de estas CGC.   3. El personal profesional y de apoyo de la contraparte, excepto el personal de enlace del Cliente, trabajará bajo la dirección exclusiva del Consultor. En caso de que cualquier integrante del personal de contrapartida no cumpliera satisfactoriamente el trabajo inherente a sus funciones que el Consultor encomiende a dicha parte y acorde con el cargo que ocupe dicho integrante, el Consultor podrá solicitar el reemplazo de dicho integrante y el Cliente no podrá negarse sin razón, a tomar las medidas pertinentes frente a tal petición. |
| 1. **Obligación de pago** | * 1. En consideración de los Servicios prestados por el Consultor en virtud del Contrato, el Cliente efectuará dichos pagos al Consultor en la forma que se contempla en la CGC F siguiente. |
| |  | | --- | | 1. **Pagos al Consultor** | | |
| 1. **Monto máximo (sobre base de tiempo trabajado) o Precio del Contrato (suma global)** | * 1. En el caso de un Contrato con precios unitarios (tiempo trabajado), la estimación del costo de los Servicios figura en el **Apéndice C** (Precio del Contrato). Los pagos conforme al Contrato no superarán los topes en Moneda Extranjera y en Moneda Nacional que se indican en las **CEC**. Para pagos por encima de los topes, las Partes suscribirán una modificación al Contrato haciendo referencia a la provisión del Contrato que evoque dicha modificación.   2. En caso de un Contrato de suma global, el precio del Contrato es fijo y está indicado en las **CEC**. El desglose del precio del Contrato está descrito en el **Apéndice C**. No podrá hacerse ninguna modificación al precio del Contrato sin el acuerdo entre las dos Partes con el fin de revisar el alcance de los Servicios de conformidad con la Cláusula 16 de las CGC y de enmendar por escrito los Términos de Referencia en el **Apéndice A**. |
| 1. **Remuneración y Gastos Reembolsables (únicamente para Contratos con precios unitarios -tiempo trabajado)** | * 1. El Cliente pagará al Consultor (i) una remuneración la cual se determinará con base en el tiempo que realmente consuma cada Experto en la prestación de los Servicios siguiente a la fecha de iniciación de los Servicios o la fecha que las Partes acuerden por escrito; y (ii) otros gastos, incluyendo los gastos reembolsables, en que el Consultor incurra real y razonablemente en la prestación de los Servicios.   2. Todos los pagos serán a las tarifas que se indican en el **Apéndice C**.   3. Salvo que las **CEC** contemplen el ajuste de precio de las tarifas de remuneración, dicha remuneración será fija durante el tiempo que el Contrato esté en vigor.   4. Las tarifas de remuneración cubrirán: (i) los salarios y viáticos que el Consultor haya acordado pagar a los Expertos así como los rubros por cargas sociales y gastos administrativos (bonos y otros medios de participación de beneficios no será permitido como un elemento de gastos generales), (ii) el costo de servicios de apoyo por personal de la oficina no incluido en la lista de Expertos en el **Apéndice B**, (iii) la utilidad del Consultor y (iv) cualquier otro costo salvo cláusula contraria en las **CEC**. |
| 1. **Impuestos y derechos** | * 1. El Consultor, los Subconsultores y los Expertos son responsables por atender todas las obligaciones fiscales que surjan del Contrato, salvo que las **CEC** indiquen otra cosa.   2. Como excepción a lo anterior y según se indica en las **CEC**, todos los impuestos indirectos identificables (detallados y finalizados en las negociaciones del Contrato) serán reembolsados al Consultor o pagados por el Cliente en nombre del Consultor. |
| 1. **Moneda de pago** | * 1. Todo pago bajo el Contrato se hará en la(s) moneda(s) del Contrato. |
| 1. **Modalidad de facturación y pago** | * 1. Las facturaciones y los pagos con respecto a los Servicios se realizarán de la siguiente manera:  1. *Anticipo*: Dentro del número de días especificados en las **CEC** después de la fecha de entrada en vigor del Contrato el Cliente hará al Consultor un pago anticipado según se indica en las **CEC**. Salvo que las **CEC** indiquen otra cosa, un pago anticipado se hará contra una garantía bancaria de pago anticipado aceptable al Cliente, por un monto (o montos) y en la moneda (o monedas) indicada en las **CEC**. Dicha garantía (i) permanecerá en vigencia hasta que el anticipo haya sido compensado totalmente, y (ii) se presentará en el formulario adjunto en el **Apéndice D**, o en otro que el Cliente hubiera aprobado por escrito. El pago anticipado será compensado por el Cliente en pagos iguales contra el número de meses de los Servicios que se indiquen en las **CEC** hasta que dichos pagos anticipados hayan sido compensados en su totalidad. 2. *Facturas detalladas (Contratos con precios unitarios – sobre base de tiempo trabajado)*: Tan pronto como sea prácticamente posible y a más tardar quince (15) días después del fin de cada mes calendario durante el período de los Servicios, o después de terminar cada intervalo se ha indicado en las **CEC**, el Consultor entregará al Cliente, por duplicado, facturas detalladas acompañadas por los recibos y demás documentos probatorios apropiados que respalden las sumas pagaderas, de conformidad con las Clausulas 44 y 45 de las CGC, por dicho intervalo, o por cualquier otro período indicado en las **CEC**. Se deberán presentar cuentas separadas para las cantidades pagaderas en Moneda Extranjera y en Moneda Nacional. En cada cuenta se deberá hacer distinción entre la porción de los gastos elegibles correspondientes a remuneraciones y los que se refieren a otros gastos (incluyendo los gastos reembolsables). El Cliente pagará las facturas del Consultor dentro de los sesenta (60) días siguientes a la recepción de las mismas y de los documentos probatorios. Sólo se podrá retener el pago de las porciones de las declaraciones de gastos mensuales que no estén satisfactoriamente sustentadas. En caso de haber alguna discrepancia entre el pago real y los gastos autorizados a realizar, el Cliente podrá adicionar o restar la diferencia en cualquier pago posterior. 3. *Cuotas de suma global*: El Cliente pagará al Consultor en un período de sesenta (60) días a partir de la recepción por el Cliente de o de los entregable(s) y de la facture correspondiente en concepto de la suma global que corresponda. El pago podrá retenerse si el Cliente no aprueba como satisfactorio el o los entregable(s), en cuyo caso el Cliente emitirá sus comentarios al Consultor dentro del mismo período de sesenta (60) días. El Consultor realizará rápidamente las correcciones necesarias y, subsiguientemente, se reiterará el proceso. 4. *Pago final*: El pago final dispuesto en esta cláusula sólo se efectuará solamente después de que el Consultor presente el informe final y una factura final, identificada como tal, y aprobada a satisfacción del Cliente. Se considerará que los Servicios han sido considerados terminados y finalmente aceptados por el Cliente y el informe definitivo y la factura final han sido aprobados y considerados satisfactorios por el Cliente noventa (90) días calendario siguientes a que el Cliente reciba el informe definitivo y la factura final, salvo que el Cliente, dentro de dicho periodo de noventa (90) días calendario entregue aviso escrito al Consultor donde especifique en detalle las deficiencias en los Servicios, el informe definitivo o la factura final. En tal caso, el Consultor efectuará con prontitud las correcciones necesarias, después de lo cual se repetirá el procedimiento antes señalado. Toda suma que el Cliente haya pagado o que haya causado pagar de acuerdo con esta Cláusula por encima de las sumas pagaderas de acuerdo con las disposiciones del Contrato serán reembolsadas al Cliente por el Consultor dentro de trenta (30) días siguientes a que el Consultor reciba aviso de ello. Toda reclamación por parte del Cliente por concepto de reembolso deberá hacerse dentro de (doce) 12 meses calendario luego de que el Cliente reciba el informe definitivo y una factura aprobada por el Cliente de acuerdo con lo anterior. 5. Todos los pagos a efectuarse en virtud del Contrato se depositarán en las cuentas del Consultor que se indiquen en las **CEC**. 6. Excepto por el pago final bajo la Subcláusula (d) anterior, los pagos no constituyen aceptación de los Servicios ni eximen al Consultor de ninguna de sus obligaciones en virtud del Contrato. |
| 1. **Intereses sobre pagos en mora y penalizaciones** | * 1. *Intereses sobre Pagos en Mora*: Si el Cliente ha demorado pagos más de quince (15) días después de la fecha de vencimiento que se indica en la Subcláusula CGC 45.1 (b) o (c), se pagarán intereses al Consultor sobre cualquier monto adeudado y no pagado en dicha fecha de vencimiento por cada día de mora, a la tasa anual que se indica en las **CEC**.   2. *Penalizaciones*: Si el Consultor no cumple con las obligaciones del Contrato, el Cliente puede aplicar las penalizaciones indicadas en las **CEC**. El monto máximo de las penalizaciones aplicadas tendrá un tope de 10% del monto del Contrato. |
| 1. **Equidad y Buena Fe** | |
| 1. **Buena fe** | * 1. Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los derechos de ambas partes en virtud del Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los objetivos del mismo. |
| 1. **Resolución de Controversias** | |
| 1. **Resolución amigable** | * 1. Las Partes buscarán resolver cualquier controversia en forma amigable mediante consultas mutuas.   2. Si cualquiera de las Partes objeta a una acción o inacción de la otra Parte, la Parte que objeta puede presentar por escrito una Notificación de Controversia a la otra Parte indicando en detalle la base de la controversia. La parte que recibe la Notificación de Controversia la considerará y responderá por escrito entro de catorce (14) días siguientes al recibo. Si esa Parte no responde dentro de los catorce (14) días, o la controversia no puede ser resuelta amigablemente dentro de los 14 días siguientes a la respuesta esa Parte, aplicará la Subcláusula 49.1 de las **CEC**. |
| 1. **Resolución de controversias** | * 1. Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan o que tengan relación con el Contrato que no pueda arreglarse en forma amigable podrá ser referida a adjudicación/arbitraje por cualquiera de las Partes de acuerdo con lo dispuesto en las **CEC**. |

**APÉNDICE 1 – Política de la AFD – Prácticas Fraudulentas y Corruptas – Responsabilidad Ambiental y Social**

1. **Prácticas fraudulentas y corruptas**

La Autoridad Contratante y los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores deberán observar las más altas reglas de ética durante el proceso de adquisición y la ejecución del contrato. La Autoridad Contratante es el Comprador, Contratante o Cliente, según sea el caso, para la adquisición de bienes, obras, plantas, servicios de consultoría o servicios de no consultoría.

Con la firma de la Declaración de Integridad, los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores declaran que (i) "no han cometido actos susceptibles de influir en el proceso de adjudicación del contrato en detrimento de la Autoridad Contratante y, en particular, que no se han involucrado ni se involucran en cualquier práctica anticompetitiva" y que (ii) "el proceso de adquisición y ejecución del contrato no ha dado ni dará lugar a ningún acto de corrupción o de fraude".

La AFD exige que los Documentos de Adquisiciones y los contratos financiados por la AFD incluyan una estipulación que exija que los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores autoricen a la AFD a examinar sus cuentas y archivos relacionados con el proceso de adquisición y la ejecución del contrato financiado por la AFD y a ser auditados por parte de auditores designados por la AFD.

La AFD se reserva el derecho de adoptar cualquier acción apropiada con el fin de asegurar el cumplimiento de dichas reglas de ética, en particular el derecho de:

1. Rechazar la propuesta de adjudicación de un contrato si establece que durante el proceso de adquisición el oferente o consultor recomendado para ser adjudicado el contrato es culpable de un acto de corrupción, directamente o a través de un agente, o ha cometido fraude o prácticas anticompetitivas con el fin de obtener dicho contrato;
2. Declarar la contratación viciada si, en cualquier momento, la AFD determina que la Autoridad Contratante, los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores, subconsultores o sus representantes participaron en actos de corrupción, fraude o prácticas anticompetitivas durante el proceso de adquisición o la ejecución del contrato sin que la Autoridad Contratante haya tomado las medidas necesarias para remediar esta situación a su debido tiempo y a satisfacción de la AFD, incluso por no informar a la AFD cuando se enteró de dichas prácticas.

Con el fin de aplicar esta disposición, la AFD define las expresiones siguientes:

1. Corrupción de un Funcionario Público se interpretará como:

* El acto de prometer, ofrecer o conceder a un Funcionario Público, directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, para él mismo o para otra Persona[[10]](#footnote-10) o entidad, con el fin de que realice o se abstenga de realizar un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales;
* El acto por el cual un Funcionario Público solicite o acepte, directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, para sí mismo o para otra Persona o entidad, con el fin de que realice o se abstenga de realizar un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales.

1. Funcionario Público se interpretará como:

* Cualquier Persona natural que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial (dentro del país de la Autoridad Contratante), indistintamente de que la Persona natural haya sido nombrada o electa, de manera permanente o temporal, que sea remunerada o no, sea cual sea su nivel jerárquico que esa Persona natural ejerce;
* Cualquier otra Persona natural que ejerza un cargo público, incluso para un organismo o una empresa del estado, o que preste un servicio público;
* Cualquier otra Persona natural definida como Funcionario Público en las leyes del país de la Autoridad Contratante.

1. Corrupción de una Persona Privada[[11]](#footnote-11) se interpretará como:

* El acto de prometer, ofrecer o conceder, directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo a él o cualquier Persona o entidad, para ella misma con el fin de que realice o se abstenga de realizar un acto que viola sus obligaciones legales, contractuales o profesionales;
* El acto por el cual cualquier Persona Privada, solicita o acepta, directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, para sí misma o para otra Persona o entidad, para que esa Persona Privada realice o se abstenga de realizar un acto que viola sus obligaciones legales, contractuales o profesionales.

1. Fraude significa cualquier conducta deshonesta (por acción u omisión), que se considere o no una ofensa criminal, destinada a engañar deliberadamente a un tercero, disimular intencionalmente elementos, a violar o viciar su consentimiento, a eludir las obligaciones legales o reglamentarias y/o a violar las reglas internas con el fin de obtener un lucro ilegítimo.
2. Práctica Anticompetitiva se interpretará como:

* Cualquier acción concertada o implícita con el objeto o cuyo efecto es impedir, restringir o distorsionar la competencia en un mercado, en particular cuando: (i) limita el acceso al mercado o el libre ejercicio de la competencia por parte de otras Personas; (ii) obstaculiza el libre establecimiento de precios competitivos, a través de la creación artificial de aumentos y rebajas de precio; (iii) limita o controla la producción, las oportunidades de mercado, las inversiones o el progreso técnico; o (iv) reparte los mercados o las fuentes de abastecimiento;
* Cualquier explotación abusiva por parte de una Persona o de un grupo de Personas que mantiene una posición dominante en un mercado interno o en una parte substancial del mismo;
* Cualquier práctica donde los precios cotizados son irracionalmente bajos, con el objetivo de eliminar de un mercado o prevenir entrar en un mercado a una Persona o cualquiera de sus productos.

1. **Responsabilidad Ambiental y Social**

Con el fin de promover un desarrollo sostenible, la AFD busca asegurar que se cumplen con las normas ambientales y sociales reconocidas internacionalmente y que los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores para contratos financiados por la AFD deben comprometerse, sobre la base de la Declaración de Integridad a:

1. Cumplir y a hacer cumplir por el conjunto de sus subcontratistas y subconsultores, las normas ambientales y sociales internacionales, incluyendo los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los tratados internacionales para la protección del medio ambiente, en consonancia con las leyes y normativas aplicables en el país en que se realiza el contrato;
2. Implementar cualquier medida de mitigación de riesgos ambientales y sociales cuando se especifican en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) emitido por la Autoridad Contratante.

**APÉNDICE 2 – Criterio de Elegibilidad**

**Elegibilidad para contratos financiados por la AFD**

1. Los financiamientos otorgados por la AFD a una Autoridad Contratante, no son atados desde el 1° de enero de 2002. Por consiguiente, salvo materiales o sectores sujetos a embargo de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o de Francia, la AFD financia todos los bienes, obras, plantas, servicios de consultoría y servicios de no consultoría sin tomar en cuenta el país de origen del proveedor, contratista, subcontratista, consultor o subconsultor, así como los insumos o recursos utilizados en el proceso de realización. La Autoridad Contratante es el Comprador, Contratante o Cliente, según sea el caso, para la adquisición de bienes, obras, plantas, servicios de consultoría o servicios de no consultoría.
2. No pueden ser adjudicatario de un contrato financiado por la AFD las Personas[[12]](#footnote-12) (incluyendo todos los miembros de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) y cualquiera de sus subcontratistas) que en la fecha de la entrega de una solicitud (para precalificar o expresar interés), oferta o propuesta o en la fecha de la adjudicación del contrato:

2.1 Estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de liquidación, de administración judicial, de salvaguarda, de cesación de actividad o estar en cualquier otra situación análoga como consecuencia de un procedimiento del mismo tipo;

2.2 Hayan sido objeto:

1. de una condena pronunciada hace menos de cinco años mediante una sentencia en firme (res judicata) en el país de realización donde el contrato se implementa, por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato, a no ser que presenten información complementaria que consideren útil transmitir en el marco de la Declaración de Integridad, que permita estimar que esta condena no es pertinente en el marco del Contrato;
2. de una sanción administrativa pronunciada hace menos de cinco años por la Unión Europea o las autoridades competentes del país donde están constituidos, por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato, a no ser que presenten información complementaria que consideren útil transmitir en el marco de la Declaración de Integridad, que permita estimar que esta sanción no es pertinente en el marco del Contrato;
3. de una condena pronunciada por una corte hace menos de cinco años que se considere una sentencia en firme (res judicata) por fraude, corrupción o cualquier otro delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato financiado por la AFD;

2.3 Figuran en las listas de las sanciones financieras adoptadas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia, en particular por concepto de lucha contra el financiamiento del terrorismo y contra los atentados a la paz y a la seguridad internacionales;

2.4 Hayan sido objeto de una rescisión por causales atribuibles a ellos mismos en el transcurso de los últimos cinco años debido a un incumplimiento grave o persistente de sus obligaciones contractuales durante la ejecución de un contrato anterior, excepto si (i) esta rescisión fue objeto de una impugnación y (ii) la resolución del litigio está todavía en curso o no se ha confirmado una sentencia en contra de ellos;

2.5 No hayan cumplido con sus obligaciones respecto al pago de sus impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país donde están constituidos o con las mismas del país de la Autoridad Contratante;

2.6 Estén bajo el peso de una decisión de exclusión pronunciada por el Banco Mundial y por este concepto figuren en la lista publicada en la dirección electrónica <http://www.worldbank.org/debarr>, a no ser que presenten información complementaria que consideren útil transmitir en el marco de la Declaración de Integridad, que permita estimar que esta decisión de exclusión no es pertinente en el marco del proyecto financiado por la AFD;

2.7 Hayan producido falsos documentos o sean culpables de falsa(s) declaración(es) al proporcionar los datos exigidos por la Autoridad Contratante en el marco del presente proceso de adquisición y adjudicación del contrato.

1. Las entidades de propiedad estatal podrán competir a condición de que puedan proveer evidencia (i) que gozan de autonomía jurídica y financiera, y (ii) que se rigen por las reglas de derecho comercial. Para ello, las entidades de propiedad estatal tendrán que entregar toda la documentación incluidos sus estatutos y otra información que la AFD pueda solicitar, que permitan a la AFD comprobar satisfactoriamente que: (i) tienen una personería jurídica distinta de la de su Estado, (ii) no reciben subvención pública alguna ni ayuda presupuestaria importante, (iii) se rigen de acuerdo con las disposiciones del derecho comercial y que, en particular, no están obligados a reingresar sus excedentes en su Estado, que pueden adquirir derechos y obligaciones, tomar fondos prestados, que están obligados a reembolsar sus deudas y que pueden ser objeto de un procedimiento de quiebra.

**III – CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Cláusula de las CGC** | **Modificaciones y complementos de las Condiciones Generales del Contrato** |
| **1.1(m) y 3.1: Ley Aplicable** | **El Contrato será interpretado de conformidad con las leyes de:** *República Dominicana* |
| **1.1(q): Servicios** | *No aplicable* |
| **4.1: Idioma** | **El idioma es: español.** |
| **6.1 y 6.2: Comunicaciones** | **Las direcciones son:**  Cliente:    Atención:  Fax:  Correo electrónico (cuando corresponda):  Consultor:    Atención:  Fax:  Correo electrónico (cuando corresponda): |
| **8.1: Autoridad del miembro a cargo** | *[****Nota****: Si el Consultor consiste solo de una entidad, indicar "N/A";*  *O*  *Si el Consultor es una APCA consiste de más de una entidad, aquí se debe indicar el nombre del miembro de la APCA cuya dirección figure en la Subcláusula CEC 6.1.]*  **El miembro principal de la APCA es:**  *[indicar el nombre]* |
| **9.1: Representantes autorizados** | **Los representantes autorizados son**:  Por el Cliente:  *[nombre, cargo]* Por el Consultor:  *[nombre, cargo]* |
| **11.1: Entrada en Vigor** | **El Contrato entrará en vigor en la fecha de su firma. No existe ninguna otra condición de entrada en vigor.** |
| **12.1: Terminación del Contrato por no haber entrado en vigor** | **N/A.** |
| **13.1: Iniciación de la prestación de los Servicios** | *El inicio de la prestación será dos (2) semanas después del registro del contrato y de la notificación en que el Cliente instruya al Consultor para que comience a prestar los Servicios.* |
| **14.1: Expiración del Contrato** | **El plazo** de expiración del contrato será de tres (3) meses adicionales al plazo de ejecución definido en los Términos de Referencia para actividades de cierre de contrato. |
| **18.2: Nueva Subcláusula -  Suspensión o rescisión por concepto de seguridad de los Expertos del Consultor** | **N/A** |
| **20.2: Ley Aplicable a los Servicios** | El Consultor se compromete a cumplir con los criterios de elegibilidad de la AFD especificados en el **Apéndice 2** de las Condiciones Generales del Contrato. Este compromiso se aplica a todos los Expertos y Subconsultores. |
| **23.1: Responsabilidad del Consultor** | No hay disposiciones adicionales |
| **24.1: Seguros a ser tomados por el Consultor** | **La cobertura del seguro contra los riesgos será la siguiente:**   1. Seguro de responsabilidad profesional, con una cobertura mínima de*l monto total del Contrato en euros.* 2. Seguro de terceros, con un amparo mínimo de acuerdo con la Ley Aplicable en el país del Cliente. 3. Seguro del Cliente de compensación contra accidentes de los Expertos del Consultor y de todo Subconsultor, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley Aplicable en el país del Cliente, así como con respecto a dichos Expertos, los seguros de vida, de salud, de accidentes, de viajes u otros seguros que sean apropiados. |
| **27.1: Derechos de propiedad en reportes y registros** | *No aplican excepciones.* |
| **27.2:** | El Consultor no utilizará *los datos, documentos y/o software producto de los servicios* para propósitos diferentes al Contrato sin la previa aprobación escrita del Cliente. |
| **35.1 (g):** | *N/A* |
| **41: Monto máximo (sobre base de tiempo trabajado) o Precio del Contrato (suma global)** | **El Contrato es *de suma global***  **El precio de contrato (de suma global) es de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *[indicar el monto y la moneda para cada una de las monedas]* **impuestos indirectos locales** *[indicar* ***incluidos*** *o* ***excluidos****]*.  **El monto de las tasas e impuestos indirectos locales adeudados en virtud del Contrato por los Servicios prestados por el Consultor será de**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[indicar el monto resultante de las negociaciones con el Consultor sobre la base de la estimación suministrada por el Consultor en el formulario FIN-2 de su Propuesta financiera]*. |
| **42.3:** | **Ajuste de precio sobre la remuneración** "**no aplica**". |
| **43.1 & 43.2: Impuestos y derechos** | El pago de los impuestos, tasas y derechos aplicables al Contrato está indicado en la tabla aquí abajo.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Exención** | | | | **No** | **Sí Esta exención es aplicable también a los Subconsultores** | | | **No** | **Sí** | | **Impuesto al valor agregado (ITBIS - 18%)**(1) |  | X |  | | **Retención de Impuesto sobre la renta en la fuente(1) (27%)** |  | X |  | | **Derechos de registro del Contrato (Notarización del contrato** | X |  |  | |  |  |  |  |   (1) En las facturas del Consultor por los servicios del contrato basados en el país del Cliente.  Considerando el origen de los fondos afectados a su financiación, el presente contrato no será sometido a ITBIS ni retención a la fuente sobre remesas al exterior. |
| **45.1(a): Modalidad de facturación y pago – *Anticipo*** | Se aplicarán las siguientes disposiciones a los pagos de los anticipos y a la garantía de pago del anticipo:   1. Un anticipo de *15%* del precio del Contrato o del tope en Moneda Extranjera y en Moneda Nacional respectivamente se pagará en los *30* días siguientes a la fecha de registro del Contrato. 2. La garantía bancaria de reembolso del anticipo se emitirá por un(unos) monto(s) igual(es) y en la (las) misma(s) moneda(s) que el anticipo. La garantía bancaria sólo será levantada cuando se haya reembolsado totalmente el anticipo. 3. Reembolso del anticipo: 4. El anticipo se reembolsaráintegralmente deduciendo 40% del monto de los pagos hasta completar la amortización del 100% del anticipo. |
| **45.1(c): Modalidad de facturación y pago – *Cuotas de suma global*** | **Cronograma de pagos:**  Anticipo amortizable 15% del monto del contrato  Entrega a satisfacción del Plan de Trabajo 10% del monto del contrato  Entrega a satisfacción de Informe 1 25% del monto del contrato  Entrega a satisfacción de Informe 2 20% del monto del contrato  Entrega a satisfacción de informe 3 20% del monto del contrato  Entrega a satisfacción de informe 4 25% del monto del contrato  Los pagos se realizarán a razón de 70% contra recepción provisional de los entregables y 30% contra entrega definitiva a satisfacción del Cliente. |
| **45.1(e):** | **Las cuentas son:**  Para Moneda Extranjera: *[indicar la cuenta].* |
| **46.2: Penalizaciones** | **Se aplicará una penalización de**: *uno por mil (1*‰) del monto porcentual del entregable en retraso, por Día de retraso del entregable esperado(por razones no imputables al Cliente). |
| **49: Resolución de controversias** | **Las controversias deberán solucionarse mediante arbitraje de conformidad con las siguientes estipulaciones:**   1. Selección de árbitros. Toda controversia sometida a arbitraje por una de las Partes será resuelta por un único árbitro, de acuerdo con las siguientes disposiciones:   Las Partes convendrán la designación de un único árbitro, o de no llegar a un acuerdo acerca de la identidad de ese único árbitro dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción por una Parte de una Propuesta de designación en tal sentido hecha por la Parte que iniciara el proceso, cualquiera de las Partes podrá solicitar a la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC) de Lausana, Suiza una lista de por lo menos cinco (5) candidatos y al recibir dicha lista, las Partes, alternativamente eliminarán un nombre cada una, y el último candidato que quede en la mencionada lista será el único árbitro para el asunto de la controversia. Si este último candidato no ha sido identificado en esta forma dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha de la lista, el FIDIC, a solicitud de cualquiera de las Partes, designará, entre los de esa lista o de otro modo, a un único árbitro para que decida el asunto de la controversia;   1. Reglas de procedimiento. Sin perjuicio de lo aquí indicado, el proceso arbitral se regirá por las reglas y procedimientos para arbitrajes de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) vigentes en la fecha de este Contrato. 2. Nacionalidad y cualificaciones de los árbitros. El árbitro único deberá ser un perito en cuestiones jurídicas o técnicas reconocido internacionalmente y con amplia experiencia en el asunto en disputa y no podrá ser del país de origen del Consultor (o ni del país de origen de ninguno de sus miembros o Partes en caso de una APCA) ni del país del Cliente. A los fines de esta Cláusula, “país de origen” significará:    1. El país donde el Consultor o cualquiera de sus Miembros o Partes se hubiera constituido en sociedad;    2. El país donde se encuentre la sede principal de operaciones del Consultor o de cualquiera de sus Miembros o Partes; o    3. El país del que sean nacionales la mayoría de los accionistas del Consultor o de cualquiera de sus Miembros o Partes, o    4. El país de nacionalidad del Sub-consultor en cuestión, cuando la controversia tenga que ver con un subcontrato. 3. Varios. En todo proceso arbitral llevado a cabo en virtud del presente Contrato: 4. El proceso, salvo que las Partes convengan en otra cosa, se celebrará **en la República Dominicana;** 5. El **español** será el idioma oficial para todos los efectos; y   La decisión del único árbitro o de la mayoría de los árbitros (o del tercer árbitro en caso de no haber mayoría) será definitiva y de cumplimiento obligatorio, y su ejecución será cumplida en cualquier tribunal de jurisdicción competente; las Partes por el presente renuncian a toda objeción o atribución de inmunidad con respecto a dicho fallo. |

**IV - APÉNDICES**

**APÉNDICE A – Términos de Referencia**

*[****Nota****: Este Apéndice incluye los Términos de Referencia (TDR) (basado en la Sección VII de la SP) definitivos elaborados por el Cliente y el Consultor durante las negociaciones; fechas de finalización de varias tareas; lugar de la realización de las diferentes tareas; requisitos de informe detallados; insumos del Cliente, incluido personal de la contraparte asignado por el Cliente para trabajar en el equipo del Consultor; tareas específicas que requieren la previa aprobación del Cliente.*

*Para los contratos sobre base de tiempo trabajado, precisar: los horarios de trabajo de los Expertos Clave; los tiempos de viaje al/desde el país del Cliente; los derechos, si los hubiere, de licencia remunerada; los días festivos en el país del Cliente que puedan afectar la actividad del Consultor; etc.]*

**APÉNDICE B – La Propuesta técnica del Consultor, incluyendo  
la metodología y los Expertos Clave**

*[Insertar la Propuesta técnica del Consultor y finalizada en el momento de las negociaciones del Contrato. Adjuntar las Hojas de Vida (CV) (actualizadas y firmadas por los respectivos Expertos Clave) donde se demuestren las calificaciones de los Expertos Clave.]*

**APÉNDICE C – Desglose del Precio del Contrato**

*[Insertar la tabla con el desglose del Precio del Contrato. La tabla se basará en los formularios FIN-2, FIN-3 y FIN-1 de la Propuesta financiera del Consultor y deberá reflejar los cambios acordados en las negociaciones del Contrato, a que haya lugar.*

*Para los contratos sobre base de tiempo trabajado, los gastos reembolsables serán reembolsados a su costo real, salvo que este Apéndice disponga explícitamente otra cosa; en cualquier caso, el monto reembolsado no será superior al monto indicado en el Contrato. Los derechos y los requisitos de elegibilidad para el pago de los gastos reembolsables pueden especificarse aquí, en conformidad con la Subcláusula 42.1 de las CEC.]*

**APÉNDICE D - Formulario de garantía de pagos anticipados**

*[****Nota****: Véase la Subcláusula 45.1(a) de las CGC y 45.1(a) de las CEC]*

**Garantía bancaria de pago anticipo**

*[Nombre del banco o institución Financiera,  
y dirección de la sucursal que emite la garantía]*

**Beneficiario**:  *[Nombre y dirección del Cliente]*

**Fecha**:

**Garantía de pago anticipado No.**:

Se nos ha informado que \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nombre del Consultor o nombre de la APCA, según figura en el Contrato firmado]* (en adelante denominado el "**Consultor**") ha celebrado el Contrato No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[número de referencia del Contrato]* de fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con ustedes, para la prestación de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[breve descripción de los servicios]* (en adelante denominado el "**Contrato**").

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se deberá hacer un pago de anticipo por la suma de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[cifra en números]* (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *[cifra en palabras]* contra una garantía por anticipo.

A solicitud del Consultor, nosotros \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nombre del Banco]*, por medio de la presente garantía, nos obligamos irrevocablemente a pagarles a usted cualquier suma o sumas, que no excedan en total el monto de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[cifra en números]* (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *[cifra en palabras][[13]](#footnote-13)*, contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una declaración escrita, estableciendo que el Consultor está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato porque el Consultor ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la prestación de los Servicios bajo el Contrato.

Como condición para hacer cualquier reclamación y pago bajo esta garantía se requiere que el anticipo que se indica arriba haya sido recibido por el Consultor en su cuenta número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[indicar número de cuenta]* en\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nombre y dirección del Banco]*.

El monto máximo de esta garantía será reducido progresivamente por el monto del pago por anticipo devuelto por los Consultores según se indica en las copias de pagos mensuales certificados que nos deberán presentar. Esta garantía expirará, a más tardar, tan pronto recibamos certificación del pago mensual indicando que el Consultor ha pagado en su totalidad el monto del anticipo, o el \_\_\_\_\_\_\_\_\_ día de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2\_\_\_\_[[14]](#footnote-14), la fecha que sea anterior. En consecuencia, debemos recibir en esta oficina cualquier reclamo de pago bajo esta garantía en o antes de esa fecha.

Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud - URDG” (Uniform Rules for Demand Gurantees), Revisión de 2010 Publicación CCI No. 758.

*[Firma]*

*[****Nota****: Todo el texto en itálicas es solamente con el propósito de asistir en la preparación de este formulario y deberá ser eliminado del producto final]*

1. En caso de APCA, inscribir el nombre de la APCA. La persona que firma la solicitud, oferta o propuesta al nombre del solicitante, oferente o del consultor adjuntará a la oferta/a la propuesta el poder conferido por el solicitante, oferente o el consultor. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nombre y datos de contacto del cliente [↑](#footnote-ref-2)
3. líder del consorcio, socio, sub-contratista u otro [↑](#footnote-ref-3)
4. Se refiere a cualquier Persona ya sea natural o legal, compañía, corporación, gobierno, estado o agencia de un estado o cualquier asociación o grupo de dos o más de las anteriores (tengan o no estado legal separado). [↑](#footnote-ref-4)
5. Se refiere a cualquier Persona ya sea natural o legal, compañía, corporación, gobierno, estado o agencia de un estado o cualquier asociación o grupo de dos o más de las anteriores (tengan o no estado legal separado). [↑](#footnote-ref-5)
6. Se refiere a cualquier Persona natural que no sea un Funcionario Público. [↑](#footnote-ref-6)
7. Se deberá proporcionar al INTRANT todos los ficheros del modelo desarrollado [↑](#footnote-ref-7)
8. Se aceptan auto-certificaciones indicando datos de la persona de contacto (de la firma consultora o del cliente) [↑](#footnote-ref-8)
9. Se puede proponer como director de proyecto a cualquier de los expertos claves [↑](#footnote-ref-9)
10. Se refiere a cualquier Persona ya sea natural o legal, compañía, corporación, gobierno, estado o agencia de un estado o cualquier asociación o grupo de dos o más de las anteriores (tengan o no estado legal separado). [↑](#footnote-ref-10)
11. Se refiere a cualquier Persona natural que no sea un Funcionario Público. [↑](#footnote-ref-11)
12. Se refiere a cualquier Persona ya sea natural o legal, compañía, corporación, gobierno, estado o agencia de un estado o cualquier asociación o grupo de dos o más de las anteriores (tengan o no estado legal separado). [↑](#footnote-ref-12)
13. El Garante deberá insertar una cantidad que represente la cantidad del pago por anticipo y denominada o en la(s) moneda(s) del pago por anticipo según se estipula en el Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Cliente. [↑](#footnote-ref-13)
14. Insertar la fecha de expiración prevista. Si hubiera una extensión del periodo para la terminación del Contrato, el Cliente tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta garantía. Dicha solicitud deberá ser por escrito y deberá ser anterior en la fecha de expiración establecida en la garantía. Al preparar esta garantía, el Cliente pudiera considerar agregar el siguiente texto al formulario al final del penúltimo párrafo: "El Garante conviene en una sola extensión de esta garantía por un periodo no superior a *[seis meses] [un año]*, en respuesta a una solicitud por escrito del Cliente a dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la garantía. Dicha prórroga se autorizará sólo una vez." [↑](#footnote-ref-14)